**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Rodiklis** | **Programa** | **Įgyvendinimas** |
| **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Darbų vertė (eurais)** | **Kiekiu / verte** | **Planuoto kiekio, proc.** |
| **1.** | **SKIRTA IŠLAIDŲ:** |  |  | **263 000** | **/ 263 000,00** | **100** |
| 1.1. | Avarinių, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontas (iki 20 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų): | - | - | 52 585 | / 39 705,41 | 100 |
| 1.1.1. | 12,5 cm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų remontas, kiti melioracijos statinių avariniai remonto darbai; | vnt. | 20 | 40 585 | 8 / 31 179,75\* | 40 |
| 1.1.2. | Vandens pralaidų remontas  | vnt. | 5 | 12 000 | 10 / 8 525,66 | 200 |
| 1.2. | Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse (iki 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų) | vnt. | 2 | 20 000 | 2 / 25 298,46 | 100 |
| 1.3. | Melioracijos statinių priežiūros darbai (griovių šlaitų šienavimas) | km | 74 | 52 230 | 74 / 43 608,07 | 100 |
| 1.4. | Melioracijos griovių remonto darbai su projektavimo paslaugomis  | km | 30 | 106 269 | 44 /117 545,31\* | 147 |
| 1.5. | Melioracijos fondo apskaita ir kadastras | ha | 70 017 | 3 686 | 70 017 / 3 685,22 | 100 |
| 1.6. | Melioracijos projektų M 1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechninių statinių ) vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas pagal MelGIS specifikaciją | ha | 25 000 | 25 230 | 25 000 / 28 757,53\*\* | 100 |
| 1.7. | Kompiuterinių programų ir įrangos priežiūra, atnaujinimas, koordinuojant VĮ Valstybės žemės fondui |  |  | 3 000 | /4 400 | 100 |

\*Komisijai 2016 m. apžiūrint melioracijos gedimų vietas, buvo nutarta daugiau investuoti ne į drenažo, bet į griovių remontą.

\*\*Pereinamasis į 2017 m. darbų projektas.