dėl Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

2017 m. sausio 27 d. Nr. TS-

Rokiškis

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

###### Savivaldybės meras Antanas Vagonis

Darutis Krivas

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

(savivaldybės pavadinimas)

**SAVIVALDYBIŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Surinkta lėšų, Eur** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 49350 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 62302 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 111652 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 24727 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 0 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 24727 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 136379 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 22330 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 141 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 22471 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 89322 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 67025 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 156347 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 6542 |
| 2.1.1. | Repelentų įsigijimo, želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbų, aptvėrimo tvorų, medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimo ir jų įrengimo finansavimas | 1. Vykdytojas VĮ Rokiškio miškų urėdija. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-01, pabaiga 2016-12-08. Įsigytos medžiagos (vielos tinklas, kabės, kuolai). Įsigijimo vertė –3639,61 Eur. Atliktų darbų vertė 1643,52 Eur. Prašoma kompensuoti suma – 5283,13 Eur. Kompensuota suma – 5283,13 Eur.
2. Vykdytojas Raimundas Nagelė. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-01, pabaiga 2016-12-08. Repelentų Cervacol Extra įsigijimas – 375,71 Eur, atlikta darbų už 1258,48 Eur. Kompensuota suma – 1258,48 Eur.
 | 6542 |
| 2.2. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas | 3862 |
| 2.2.1. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas | 1. Vykdytojas Arvydas Baltuška. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-08-31, pabaiga–2016-09-15. Žalos atlyginimo vertė – 390,50 Eur (vilkų sudraskytos 8 avys).
2. Vykdytojas Arvydas Baltuška. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-09-02, pabaiga–2016-09-15. Žalos atlyginimo vertė – 85,00 Eur (vilkų sudraskytos 2 avys).
3. Vykdytojas Virginijus Kumštys. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-05-25, pabaiga – 2016-06-15. Žalos atlyginimo vertė – 145,00 Eur (vilkų sudraskytas 1 buliukas).
4. Vykdytojas Robertas Butkevičius. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-06-15, pabaiga – 2016-07-25. Žalos atlyginimo vertė – 117,90 Eur (vilkų sudraskytos 2 avys).
5. Vykdytojas Robertas Butkevičius. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-04, pabaiga – 2016-07-25. Žalos atlyginimo vertė – 80,60 Eur (vilkų sudraskyta 1 avis).
6. Vykdytojas Robertas Butkevičius. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-11, pabaiga – 2016-07-25. Žalos atlyginimo vertė – 715,40 Eur (vilkų sudraskyta 14 avių).
7. Vykdytojas Gediminas Tunaitis. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-06-20, pabaiga – 2016-07-08. Žalos atlyginimo vertė – 184,80 Eur (vilkų sudraskytas 1 bulius).
8. Vykdytojas Eligijus Višneveckis. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-07, pabaiga – 2016-07-25. Žalos atlyginimo vertė – 232,00 Eur (vilkų sudraskytas 1 buliukas).
9. Vykdytojas Justas Vaičiulis. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-21, pabaiga –2016-08-05. Žalos atlyginimo vertė –145,00 Eur (vilkų sudraskytas 1 buliukas).
10. Vykdytojas Grimvydas Kutka. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-26, pabaiga – 2016-08-05. Žalos atlyginimo vertė – 131,25 Eur (vilkų sudraskytas 1 avinas).
11. Vykdytojas Grimvydas Kutka. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-29, pabaiga – 2016-08-10. Žalos atlyginimo vertė – 108,75 Eur (vilkų sudraskytas 1 avinas).
12. Vykdytojas Grimvydas Kutka. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-06, pabaiga – 2016-10-24. Žalos atlyginimo vertė – 43,00 Eur (vilkų sudraskyta 1 ožka).
13. Vykdytojas Lina Kapčinskienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-06-09, pabaiga – 2016-07-08. Žalos atlyginimo vertė – 91,70 Eur (vilkų sudraskyta 1 avis).
14. Vykdytojas Laima Černiauskienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-08-22, pabaiga – 2016-09-15. Žalos atlyginimo vertė – 794,60 Eur (vilkų sudraskyti 2 buliukai ir 3 telyčaitės).
15. Vykdytojas Adolfas Araminas. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-10, pabaiga – 2016-10-25. Žalos atlyginimo vertė – 292,32 Eur (vilkų sudraskytos 7 avys).
16. Vykdytojas Irena Zolubienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-05, pabaiga –2016-10-12. Žalos atlyginimo vertė –304,48 Eur (vilkų sudraskytos 6 avys).
 | 3862 |
| 2.3. | Bebraviečių ardymo darbų finansavimas | 1421 |
| 2.3.1. | Bebraviečių ardymo darbų finansavimas | 1. Vykdytojas Genė Kirstukienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-01, pabaiga –2016-12-08. Kompensuota 3 bebraviečių ardymo darbai – 303,00 Eur.2. Vykdytojas Rita Liaudanskienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-01, pabaiga –2016-12-08. Kompensuota 3 bebraviečių ardymo darbai – 304,92 Eur.3. Vykdytojas Elena Milda Petkevičienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-01, pabaiga –2016-12-08. Kompensuota 3 bebraviečių ardymo darbai – 101,64 Eur.4. Vykdytojas Antanas Guzas. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-01, pabaiga –2016-12-08. Kompensuota 3 bebraviečių ardymo darbai – 304,92 Eur.5. Vykdytojas Eugenijus Jasiūnas. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-01, pabaiga –2016-12-08. Kompensuota 4 bebraviečių ardymo darbai – 406,56 Eur.  |   |
|  | Iš viso:  | 11825 |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | 22471 |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1.** | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** | **8009** |
| 4.1.1. | Biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių, numatytų Biologinės įvairovės išsaugojimo veiksmų plane, saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos priemonių įgyvendinimo darbų finansavimas | Parama projektui „Tarptautiniu mastu saugomo jūrinio erelio (*Heliaeetus Albicilla*) monitoringas“ vykdyti.Vykdytojas – VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“. 2016-03-25 sutartis Nr. DS-146. Darbų pradžia – 2015-03-25, pabaiga – 2016-12-07. Atlikti darbai:vykdyta jūrinių erelių natūralių ir dirbtinių lizdų priežiūra; vykdytas jūrinių erelių monitoringas veisimosi sezono metu (tikrinti erelių lizdai, nustatytas perėjimo sėkmingumas, įvertinti trikdymo faktoriai); vykdytas jauniklių žiedavimas, siekiant išsiaiškinti lietuviškos populiacijos dinamiką, išplitimą; išaiškintos tinkamiausios jūriniams ereliams vietos (veisimosi, migracijos metu). Sutartinė darbų kaina – 899,00 Eur. | 899 |
| 4.1.2. | Buitinių nuotekų valymo sistemų įsigijimas | Vykdytojas UAB „Ecosolit“. 2016-05-06 sutartis Nr. DS-245. Darbų pradžia – 2016-05-06, pabaiga – 2016-12-05. Suprojektuoti ir pastatyti Rokiškio socialinės paramos centro filialo Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centro (Liepų g. 4, Jūžintai) nuotekų valymo įrenginiai. Sutartinė kaina 7110,01 Eur. | 7110 |
| **4.3.** | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** | **13522** |
| 4.3.1. | Atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo ar šalinimo darbų finansavimas | 1. Tiekėjas UAB „Bikuvos prekyba“. 2015-06-12 sutartis Nr. DS-412. Nupirkta 3000 vnt. pirštinių. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-03-09, pabaiga –2016-03-24. Prekių kaina – 755,25 Eur.
2. Tiekėjas UAB „Bikuvos prekyba“. 2015-06-12 sutartis Nr. DS-412. Nupirkta 3730 vnt. 120 l maišų šiukšlėms ir 5 dideli maišai. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-11, pabaiga –2016-04-12. Prekių kaina – 548,20 Eur.

3. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2009-02-02 sutartis Nr.09/034/DS-19. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-24, pabaiga –2015-05-11. Per akciją „DAROM 2016“ surinktų bešeimininkių atliekų surinkimas, išvežimas ir sutvarkymas. Iš Rokiškio rajono teritorijos surinkta ir nuvežta į Panevėžio regioninį buitinių atliekų sąvartyną 57,69 t mišrių komunalinių atliekų, 5,20 t didžiųjų atliekų. Surinkta 12 t padangų atliekų. Paslaugų kaina – 4205,88 Eur.4. Tiekėjas UAB „Bikuvos prekyba“. 2015-06-12 sutartis Nr. DS-412. Nupirkta 100 vnt. 160 l maišų šiukšlėms. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-29, pabaiga –2016-08-12. Prekių kaina – 28,31 Eur. | 5538 |
| 4.3.2. | Atliekų, kuriomis užteršta teritorija, nustatymo ir atliekomis užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo darbų finansavimas | 1. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-03-09 sutartis Nr. DS-105. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-07-09, pabaiga– 2016-03-09. Bešeimininkių statybinių atliekų turinčių asbesto Jūžintų seniūnijoje surinkimas ir sutvarkymas. Atliekų kiekis – 7280 kg. Darbų kaina – 672,42 Eur.
 | 672 |
| 4.3.3. | Atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo ar šalinimo darbų finansavimas | 1. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-09-07, pabaiga –2016-09-22. Pandėlio sen. Martynonių k. surinkta ir utilizuota 5,360 t bešeimininkių statybinių atliekų turinčių asbesto. Darbų kaina – 967,38 Eur.
2. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-09-07, pabaiga –2016-09-22. Bešeimininkių atliekų sutvarkymas Juodupės seniūnijoje. Surinkta ir atliekų tvarkytojui perduota 7,510 t naftos produktų / vandens seperatorių tepaluoto vandens ir 0,110 t grunto ir akmenų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų. Darbų kaina – 2111,27 Eur.
3. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-09-07, pabaiga –2016-10-07. Bešeimininkių atliekų sutvarkymas Obelių seniūnijoje. Surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui 1,94 t statybinių atliekų turinčių asbesto, 2,40 t mišrių komunalinių atliekų, 1,20 t naudotų padangų, 0,80 t didžiųjų atliekų ir 6,00 kg gyvsidabrio turinčių atliekų. Darbų kaina – 759,28 Eur.
4. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-09-07, pabaiga –2016-10-07. Bešeimininkių atliekų sutvarkymas Panemunėlio seniūnijoje. Surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui 7,42 t statybinių atliekų turinčių asbesto, 5,26 t mišrių komunalinių atliekų, 5,30 t naudotų padangų ir 1,30 t didžiųjų atliekų. Darbų kaina – 2381,30 Eur.
5. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-12-12, pabaiga –2016-12-28. Bešeimininkių atliekų surinkimas iš Rokiškio rajono užterštų teritorijų. Surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui 1,287 t naudotų padangų ir 7,060 t didžiųjų atliekų. Darbų kaina – 1093,09 Eur.
 | 7312 |
| **4.4.** | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** | **9565** |
| 4.4.1. | Savivaldybės aplinkos oro kokybės ir triukšmo valdymo programos ir jos priemonių plano parengimo, tikslinimo ir šių priemonių įgyvendinimo darbų finansavimas  | Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės ir triukšmo monitoringo programos 2015-2017 m. vykdymas. Vykdytojas UAB „Darnaus vystymosi institutas“. 2015-01-07 sutartis Nr. DS-8. Aplinkos oro tyrimai matuojami 18 rajono vietų (16 vietų matuojamas SO2 ir NO2, 2 vietose amoniakas(NH3)), triukšmo tyrimai atliekami 19 rajono vietų.Informacija skelbiama <http://rokiskiomonitoringas.lt>. 2016 m. atliktų paslaugų vertė sudarė 6564,72 Eur. | 6565 |
| 4.4.2. | Naftos produktų sorbentų, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, įsigijimas | Vykdytojas – UAB „Aplinkos apsaugos sprendimai“. 2016-04-01 Tiekėjų apklausos pažyma. 2016-04-29 PVM sąskaita – faktūra. Įsigyta 1300 kg biraus biologinio absorbento BL-BRK60. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-01, pabaiga – 2016-05-11. Įsigijimo vertė – 2999,71 Eur. | 3000 |
| **4.5.** | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** | **1316** |
| 4.5.1. | Spaudinių aplinkosaugine tema įsigijimas | 1. Vykdytojas – VšĮ „Ekologinio švietimo centras“. Laikraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumerata Rokiškio rajono mokykloms, Rokiškio rajono savivaldybės administracijai ir Panevėžio regiono AAD Rokiškio rajono agentūrai (20 vnt.) 2017 m. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-11-04, pabaiga – 2016-11-14. Įsigijimo vertė – 862,70 Eur.2. Vykdytojas – VšĮ „Baltijos miškai“. Leidinio „Miškai“ prenumerata Rokiškio rajono mokykloms ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijai (10 vnt.) 2017 m. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-11-04, pabaiga – 2016-11-14. Įsigijimo vertė – 289,30 Eur.  | 1152 |
| 4.5.2. | Visuomenės informavimo aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones darbų finansavimas | Vykdytojas UAB „Gimtasis Rokiškis“. 2015-03-18 sutartis Nr. DS-131. Galutinis atsiskaitymas už 2015 m. atliktas paslaugas 163,93 Eur. Pabaiga 2016-03-23. | 164 |
| **4.6.** | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** | **29285** |
| 4.6.1. | Pavojų keliančių medžių šalinimo darbų finansavimas | 1. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2016-11-02 sutartis Nr. DS-654. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-11-02, pabaiga –2016-12-08. Obelių seniūnijos teritorijoje nupjautas 61 avarinės būklės medis. Darbų kaina – 3390,00 Eur.
2. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2016-07-01 sutartis Nr. 2016/043. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-01, pabaiga –2016-10-19. Kamajų seniūnijoje nupjauti 35 avarinės būklės medžiai. Darbų kaina – 2500,00 Eur.
3. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2016-03-31 sutartis Nr. DS-188. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-03-31, pabaiga –2016-04-21. Kriaunų seniūnijoje nupjauta 20 avarinės būklės medžių. Darbų kaina –1250,00 Eur.
4. Vykdytojas UAB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-05-02 sutartis Nr.2. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-05-02, pabaiga – 2016-06-15. Jūžintų seniūnijoje nupjauta 20 avarinės būklės medžių. Darbų kaina – 1600,00 Eur.
5. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2016-06-21 sutartis Nr. 2016/037. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-06-21 pabaiga – 2016-07-05. Kazliškio seniūnijoje nupjauti avarinės būklės medžiai. Darbų kaina – 1570,00 Eur.
6. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2016-07-26 sutartis Nr. 2016/042. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-26, pabaiga –2016-08-11. Juodupės seniūnijos teritorijoje nupjauti 42 avarinės būklės medžiai. Darbų kaina – 2530,00 Eur.
7. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2016-04-08 sutartis Nr. DS-186. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-08, pabaiga – 2016-05-11. Rokiškio kaimiškosios seniūnijos teritorijoje nupjauta 28 avarinės būklės medžiai, nuo 81 medžio nugenėtos žemutinio vainiko šakos. Darbų kaina – 3050,00 Eur.
8. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2016-04-05 sutartis Nr. DS-171. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-05 pabaiga – 2016-10-26. Pandėlio seniūnijos teritorijoje nupjauti 55 avarinės būklės medžiai. Darbų kaina –2900,00 Eur.
9. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-04-04 sutartis Nr. 16-5. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-04, pabaiga –2016-07-13. Panemunėlio seniūnijos teritorijoje nupjauti avarinės būklės medžiai. Darbų kaina –1250,00 Eur.
 | 20040 |
| 4.6.2. | Naujų želdynų ir želdinių darbų finansavimas | 1. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-05-05, pabaiga –2016-06-15. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Panemunėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 29,38 Eur.
2. Tiekėjas ūkininkas Algis Ablėnas. 2016-05-17 sąskaita faktūra ABL Nr. 00024. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-05-17, pabaiga –2016-06-15. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Panemunėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 200,00 Eur.
3. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-04, pabaiga –2016-10-19. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Panemunėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 20,62 Eur.
4. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-29, pabaiga –2015-05-11. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 479,52 Eur.
5. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-05-05, pabaiga –2016-07-08. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Kamajų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 81,06 Eur.
6. Tiekėjas Jono Siniausko individuali įmonė. 2016-06-27 PVM sąskaita faktūra IND Nr. 5479616. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-06-27, pabaiga – 2016-07-08. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Kamajų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 180,74 Eur.
7. Tiekėjas UAB agrofirma „Sėklos“. 2016-10-18 PVM sąskaita faktūra Nr. 288663260. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-18, pabaiga – 2016-10-31. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Kazliškio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 36,38 Eur.
8. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-14, pabaiga –2016-10-26. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Rokiškio miesto seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 749,93 Eur.
9. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-18, pabaiga –2016-10-26. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Jūžintų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 225,11 Eur.
10. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-20, pabaiga –2016-11-06. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Juodupės seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 499,96 Eur.
11. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-20, pabaiga –2016-05-31. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Kriaunų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 191,25 Eur.
12. Tiekėjas Ūkininkas Dalius Barzda. 2016-12-07 sąskaita faktūra UIN Nr. 0325606. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-12-07, pabaiga – 2016-12-16. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Kriaunų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 58,75 Eur.
13. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-20, pabaiga –2016-05-11. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Obelių seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 215,11 Eur.
14. Tiekėjas individuali įmonė „Lauros gėlės“. 2016-06-01 sąskaita faktūra LG Nr. 0139. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-06-01, pabaiga – 2016-07-08. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Obelių seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 130,50 Eur.
15. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-09-29, pabaiga –2016-10-06. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Obelių seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 45,01 Eur.
16. Tiekėjas individuali įmonė „Lauros gėlės“. 2015-09-28 sąskaita faktūra LG Nr. 0150. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-09-28, pabaiga – 2016-10-06. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Obelių seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 109,38 Eur.
17. Tiekėjas Jono Siniausko individuali įmonė. 2016-05-26 PVM sąskaita faktūra IND Nr. 5479623. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-05-26, pabaiga – 2016-07-25. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Pandėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 149,50 Eur.
18. Tiekėjas UAB agrofirma „Sėklos“. 2016-06-13 PVM sąskaita faktūra Nr. ROK15001508. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-06-13, pabaiga – 2016-07-25. Įsigyti ir pasėta vejos žolė Pandėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 419,72 Eur.
19. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-17, pabaiga –2016-10-19. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Kamajų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 98,98 Eur.
20. Tiekėjas UAB „Bikuvos prekyba“. 2015-06-12 sutartis Nr. DS-412. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-24, pabaiga – 2016-10-25. Įsigyti ir pasodinti krokų sodinukai Kamajų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 139,22 Eur.
21. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-12, pabaiga –2016-10-20. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Jūžintų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 274,16 Eur.
22. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-06-15, pabaiga –2016-07-13. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 187,14 Eur.
23. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2016-04-08 Sutartis Nr. DS-183. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-11-07, pabaiga –2016-11-23. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 83,34 Eur.
 | 4605 |
| 4.6.3. | Medžių ir krūmų genėjimo bei pavojų keliančių medžių šalinimo darbų finansavimas | Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2013-02-28 sutartis Nr.1. 2015-02-27 papildomas susitarimas Nr. SP-1. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-03-04, pabaiga –2016-03-22. Medžių genėjimas ir pjovimas Rokiškio miesto seniūnijoje. Darbų kaina – 4640,00 Eur.  | 4640 |
|  | Iš viso:  | **61697** |

**5.Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis, Eur** |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 12902 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 0 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 94650 |
| 5.4. | Iš viso  | 107552 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

**SPRENDIMO** „**DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.**

Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos tikslas – finansuoti savivaldybės vykdomas aplinkos apsaugos priemones, numatytas Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnyje.

**Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas.**

 Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos monitoringo įstatymas, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas, Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas.

**Sprendimo projekto esmė.**

 Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos finansavimo pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybių biudžete savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.

Specialiosios programos finansavimo šaltiniai:

 1) juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką (2016 metais surinkta 49350,14 Eur);

2) medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (2016 metais surinkta 24726,88 Eur);

3) juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius (2016 metais surinkta 62302,21 Eur).

 Specialiosios programos lėšos naudojamos:

1) aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais. Šiai priemonei panaudota 61697 Eur.

2) savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (20 procentų Specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą). 2016 metais Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirta 22471,00 Eur. Finansuotos 63 programos už 18000,00 Eur. Programos prioritetai yra: neinfekcinių ir infekcinių ligų prevencija; asmens higiena; alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija; savižudybių ir smurto prevencija; vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir gerinimas; psichinės sveikatos ir savižudybių bei smurto prevencija. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programos 2016 m. ataskaita ir 2017 m. sąmata bus tvirtinama Rokiškio rajono savivaldybės taryboje 2017 m. kovo mėn.

3) finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės), atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą, bebraviečių ardymo darbams finansuoti – įplaukos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą. Šiai priemonei skirta 11825 Eur, iš kurių 3862 Eur vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas, 1421 Eur bebraviečių ardymo darbų finansavimui ir 6542 Eur panaudota repelentų įsigijimui, želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbams, aptvėrimo tvorų, medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimui ir jų įrengimo finansavimui.

 Specialiosios programos lėšos, nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitiems metams numatytoms priemonėms finansuoti.

 Savivaldybės institucija ataskaitą, o prireikus – ir papildomą informaciją apie Specialiosios programos priemonių vykdymą teikia Aplinkos ministerijai jos nustatyta tvarka.

 Specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems šiame Įstatyme tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių inspekcija pasiūlo savivaldybėms per tris mėnesius pervesti į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Jeigu savivaldybės Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlyme nurodytu laiku neperveda lėšų, Valstybinė mokesčių inspekcija priima sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti lėšas ne ginčo tvarka yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Ne ginčo tvarka išieškotos lėšos pervedamos į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos, ir naudojamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme numatytiems tikslams.

**Galimos pasekmės, priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:**

**teigiamos** – buvo laikomasi teisės aktų reikalavimų;

**neigiamos** – nebuvo.

**Finansavimo šaltiniai ir lėšų poreikis**.

Sprendimo įgyvendinimui papildomų savivaldybės biudžeto lėšų nereikėjo.

**Kokia sprendimo nauda Rokiškio rajono gyventojams.**

Rokiškio rajono gyventojams sudaromos sąlygos į sveikesnę ir saugesnę aplinką. Buvo finansuojamos savivaldybės vykdomos aplinkos apsaugos priemonės: sutvarkytos atliekos, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti, organizuota akcija „Darom 2016“, sutvarkytos jos metu surinktos atliekos. Atliekų, kurias nesąžiningi rajono gyventojai išmetė neleistinose vietose, sutvarkymas rajono biudžetui **papildomai kainavo 57911 Eur**. Jei gyventojai tvarkytų savo atliekas taip, kaip priklauso, šias lėšas būtų galima panaudoti kitoms rajono reikmėms. Ūkininkams atlyginta vilkų ūkiniams gyvūnams padaryta žala, finansuota bebraviečių ardymo darbai bei želdinių apsaugos priemonės nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, bendrojo naudojimo teritorijose nupjauti pavojų keliantys medžiai, pasodinti nauji želdiniai, nupirkti naftos produktų sorbentai, reikalingi avarijų padariniams likviduoti, atliekami oro kokybės ir triukšmo matavimai Rokiškio rajone, apie tai informuojami rajono gyventojai (informacija skelbiama <http://rokiskiomonitoringas.lt>.).

**Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais**

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

 **Antikorupcinis vertinimas.** Teisės akte nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, susijusių su Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies numatytais veiksniais, todėl teisės aktas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Darutis Krivas