dėl Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

2018 m. sausio 23 d. Nr. TS-

Rokiškis

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

###### Savivaldybės meras Antanas Vagonis

Darutis Krivas

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

(savivaldybės pavadinimas)

**SAVIVALDYBIŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Surinkta lėšų, Eur** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 50540 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 55724 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos (delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui) | 24 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 106288 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 25130 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 12902 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 38032 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 144320 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 21258 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 0 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 21258 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 85030 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 94650 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 179680 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos | 20402 |
| 2.1.1. | Repelentų įsigijimo, želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbų, aptvėrimo tvorų, medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimo ir jų įrengimo finansavimas | 1. Vykdytojas VĮ Rokiškio miškų urėdija. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-01, pabaiga 2017-12-14. Įsigytos medžiagos (mechaninės miško želdinių ir žėlinių apsaugos nuo žvėrių, spiralinės medelių apsaugos, mediniai kuolai, vielos tinklas, skobos, individualios apsaugos medeliams) bei šių medžiagų įrengimo darbai. Prašoma kompensuoti suma – 27467,47 Eur. Kompensuota suma – 18960,00 Eur.
2. Vykdytojas Raimundas Nagelė. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-02-21, pabaiga 2017-12-14. Repelentų Cervacol Extra įsigijimas – 167,71 Eur, repelentų Trico įsigijimas – 580,80 Eur atlikta darbų už 1363,26 Eur. Kompensuota suma – 1441,66 Eur.
 | 20402 |
| 2.2. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas | 5381 |
| 2.2.1. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas | 1. Vykdytojas Arvydas Baltuška. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-01-23, pabaiga–2017-02-06. Žalos atlyginimo vertė – 266,19 Eur (vilkų sudraskytos 7 avys).
2. Vykdytojas Arvydas Baltuška. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-26, pabaiga–2017-06-14. Žalos atlyginimo vertė – 602,28 Eur (vilkų sudraskytos 2 avys).
3. Vykdytojas Arvydas Sirius. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-02, pabaiga – 2017-05-30. Žalos atlyginimo vertė – 71,74 Eur (vilkų sudraskytas 15 avių).
4. Vykdytojas Mindaugas Urbanavičius. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-29, pabaiga – 2017-06-14. Žalos atlyginimo vertė – 158,78 Eur (vilkų sudraskytas 1 veršelis).
5. Vykdytojas Dalė Milaševičienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-08-04, pabaiga – 2017-08-22. Žalos atlyginimo vertė – 319,76 Eur (vilkų sudraskytos 5 avys).
6. Vykdytojas Dalė Milaševičienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-08-12, pabaiga – 2017-09-06. Žalos atlyginimo vertė – 263,29 Eur (vilkų sudraskytos 4 avys).
7. Vykdytojas Vidmantas Gasparavičius. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-26, pabaiga – 2017-09-06. Žalos atlyginimo vertė – 123,94 Eur (vilkų sudraskytas 1 veršelis).
8. Vykdytojas Vincentas Inčiūra. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-29, pabaiga – 2017-09-06. Žalos atlyginimo vertė – 100,70 Eur (vilkų sudraskyta 1 telyčaitė).
9. Vykdytojas Povilas Butėnas. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-08-21, pabaiga – 2017-09-06. Žalos atlyginimo vertė – 252,08 Eur (vilkų sudraskyta 1 telyčaitė).
10. Vykdytojas Gintaras Aleksiejus. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-08-18, pabaiga – 2017-09-06. Žalos atlyginimo vertė –143,33 Eur (vilkų sudraskytos 2 avys).
11. Vykdytojas Rimantas Gražys. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-08-23, pabaiga – 2017-09-06. Žalos atlyginimo vertė – 551,91 Eur (vilkų sudraskyta 1 telyčia).
12. Vykdytojas Vladimiras Lekandra. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-09-06, pabaiga – 2017-10-04. Žalos atlyginimo vertė – 64,16 Eur (vilkų sudraskyta 1 avis).
13. Vykdytojas Simas Sadauskas. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-09-19, pabaiga – 2017-10-04. Žalos atlyginimo vertė – 72,00 Eur (vilkų sudraskytos 2 ožkos).
14. Vykdytojas Adolfas Araminas. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-09-13, pabaiga – 2017-10-04. Žalos atlyginimo vertė – 341,06 Eur (vilkų sudraskytos 8 avys).
15. Vykdytojas Eldevinas Gražys. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-09-19, pabaiga – 2017-10-04. Žalos atlyginimo vertė – 529,16 Eur (vilkų papjauta 1 karvė).
16. Vykdytojas Adolfas Araminas. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-07-18, pabaiga – 2017-11-07. Žalos atlyginimo vertė – 438,62 Eur (vilkų sudraskytos 7 avys).
17. Vykdytojas Rolandas Baronas. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-09, pabaiga –2017-10-17. Žalos atlyginimo vertė –59,88 Eur (vilkų sudraskyta 1 avis).
18. Vykdytojas Vita Mačiulienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-24, pabaiga –2017-11-07. Žalos atlyginimo vertė – 251,18 Eur (vilkų sudraskytos 8 avys).
19. Vykdytojas Olegas Stankevičius. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-24, pabaiga – 2017-11-07. Žalos atlyginimo vertė – 202,55 Eur (vilkų sudraskytos 4 avys).
20. Vykdytojas Eglė Baranauskaitė. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-19, pabaiga – 2017-11-07. Žalos atlyginimo vertė – 43,50 Eur (vilkų sudraskyta 1 ožka).
21. Vykdytojas Vytautas Giriūnas. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-03, pabaiga – 2017-11-14. Žalos atlyginimo vertė – 154,07 Eur (vilkų papjautas 1 buliukas).
22. Vykdytojas Artūras Mrazauskas. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-11-06, pabaiga – 2017-12-06. Žalos atlyginimo vertė – 371,23 Eur (vilkų papjautos 5 avys).
 | 5381 |
| 2.3. | Bebraviečių ardymo darbų finansavimas | 1865 |
| 2.3.1. | Bebraviečių ardymo darbų finansavimas | 1. Vykdytojas Mantas Kalnietis. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-03-27, pabaiga –2017-12-14. Kompensuota 3 bebraviečių ardymo darbai – 614,85 Eur.2. Vykdytojas Vidas Šedys. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-03-30, pabaiga –2017-12-14. Kompensuota 4 bebraviečių ardymo darbai – 800,00 Eur.3. Vykdytojas Gintaras Švanys. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-03-31, pabaiga –2017-12-14. Kompensuota 2 bebraviečių ardymo darbai – 450,00 Eur.  |   |
|  | Iš viso:  | 27648 |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | **21245** |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1.** | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** | **6889** |
| 4.1.1. | Biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių, numatytų Biologinės įvairovės išsaugojimo veiksmų plane, saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos priemonių įgyvendinimo darbų finansavimas | Parama projektui „Tarptautiniu mastu saugomo jūrinio erelio (*Heliaeetus Albicilla*) monitoringas“ vykdyti.Vykdytojas – VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“. 2017-06-07 sutartis Nr. DS-364. Darbų pradžia – 2017-06-07, pabaiga – 2017-12-14. Atlikti darbai:vykdyta jūrinių erelių natūralių ir dirbtinių lizdų priežiūra; vykdytas jūrinių erelių monitoringas veisimosi sezono metu (tikrinti erelių lizdai, nustatytas perėjimo sėkmingumas, įvertinti trikdymo faktoriai); vykdytas jauniklių žiedavimas, siekiant išsiaiškinti lietuviškos populiacijos dinamiką, išplitimą; išaiškintos tinkamiausios jūriniams ereliams vietos (veisimosi, migracijos metu). Sutartinė darbų kaina – 899,00 Eur. | 899 |
| 4.1.2. | Valstybei ar savivaldybei priklausančių vandens telkinių naudojimo ir priežiūros taisyklių parengimas | Vykdytojas UAB „Šiaulių hidroprojektas“. 2017-03-21 sutartis Nr. DS-119. Darbų pradžia – 2017-03-21, pabaiga – 2017-12-15. Sutartinė kaina – 5990,00 Eur. | 5990 |
| **4.2.**  | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros ir plėtros priemonės** | **65294** |
| 4.2.1. | Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimui ir administravimui reikalingų duomenų įsigijimas | Vykdytojas VĮ Registrų centras. 2017-02-22 sutartis Nr. NTR-22/DS-40. Darbų pradžia – 2017-02-22, darbų pabaiga – 2017-04-04. Duomenų teikimas iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko apie fizinių ir juridinių asmenų valdomą turtą, esantį Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutartinė kaina –7649,69 Eur. | 7650 |
| 4.2.2. | Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dvinarės vietinės rinkliavos įvedimui reikalingų teisinių dokumentų parengimas bei atliekų tvarkymo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo parinkimo atrankos konkurso sąlygų parengimas | Vykdytojas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. 2017-01-30 sutartis Nr. NS-2 (patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-01-27 sprendimu Nr. TS-6). Paslaugas atliko UAB „Jostra“ (2017-07-03 sutartis Nr. 139/2017). Darbų pradžia – 2017-01-03, pabaiga – 2017-12-11. Sutartinė kaina – 10648,00 Eur. | 10648 |
| 4.2.3. | Komunalinių atliekų rūšiavimui jų susidarymo vietose skirtų priemonių įsigijimo finansavimas | Vykdytoja UAB „Keluva“. 2017-05-19 sutartis Nr. DS-280. Darbų pradžia –2017-05-19, darbų pabaiga – 2017-07-13. Įsigyta 2000 vnt. 240 l talpos pakuočių atliekų surinkimo konteinerių. Sutartinė kaina – 46996,40 Eur. | 46996 |
| **4.3.** | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** | **12787** |
| 4.3.1. | Atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo ar šalinimo darbų finansavimas | 1. Tiekėjas UAB „Bikuvos“ prekyba. 2015-06-12 sutartis Nr. DS-412. Nupirkta 1500 vnt. pirštinių ir 10000 vnt. 120 l LDPE maišų šiukšlėms. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-03-29, pabaiga – 2017-04-04. Prekių kaina – 1315,75 Eur.

2. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-22, pabaiga –2015-05-09. Per akciją „DAROM 2017“ surinktų bešeimininkių atliekų surinkimas, išvežimas ir sutvarkymas. Iš Rokiškio rajono teritorijos surinkta ir nuvežta į Panevėžio regioninį buitinių atliekų sąvartyną 33,94 t mišrių komunalinių atliekų ir 7,60 t didžiųjų atliekų. Darbų kaina – 1782,92 Eur. | 3099 |
| 4.3.2. | Atliekų, kuriomis užteršta teritorija, nustatymo ir atliekomis užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo darbų finansavimas | 1. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-04-20, pabaiga– 2016-05-18. Bešeimininkių atliekų Nečionių k., Kamajų seniūnijoje surinkimas ir sutvarkymas. Mišrių komunalinių atliekų kiekis – 7,16 t. Darbų kaina – 362,44 Eur.
2. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-04, pabaiga– 2017-05-18. Bešeimininkių atliekų Jūžintų ir Juodupės seniūnijose surinkimas ir sutvarkymas. Sutvarkyta atliekų: mišrios komunalinės atliekos – 2,80 t, užteršta pakuotė – 0,03 t, naudotos padangos – 9,04 t, statybinės atliekos turinčios asbesto – 8,48 t. Darbų kaina – 2918,96 Eur.
 | 3281 |
| 4.3.3. | Atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo ar šalinimo darbų finansavimas | 1. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-25, pabaiga –2017-06-30. Jūžintų sen. surinkta ir utilizuota bešeimininkių atliekų: mišrių komunalinių atliekų – 0,80 t, didžiųjų atliekų – 2,75 t., naudotų padangų – 0,40 t. Darbų kaina – 454,78 Eur.
2. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-29, pabaiga –2017-07-17. Bešeimininkių atliekų sutvarkymas Bulvėniškio ir Sniegių kaimuose Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje. Surinkta ir atliekų tvarkytojui perduota: mišrių komunalinių atliekų – 1,20 t, didžiųjų atliekų – 4,33 t., naudotų padangų – 0,10 t. Darbų kaina – 652,92 Eur.
3. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-25, pabaiga– 2017-07-19. Bešeimininkių atliekų Kriaunų seniūnijoje surinkimas ir sutvarkymas. Sutvarkyta atliekų: didžiųjų atliekų – 8,80 t, naudotų padangų – 1,40 t, statybinių atliekų turinčių asbesto – 2,38 t. Darbų kaina – 1768,86 Eur.
4. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-06, pabaiga– 2017-08-14. Bešeimininkių atliekų Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje surinkimas ir sutvarkymas. Sutvarkyta atliekų: didžiųjų atliekų – 5,86 t, naudotų padangų – 10,84 t, gyvsidabrio turinčių atliekų – 0,022 t. Darbų kaina – 2178,21 Eur.
5. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. (2017-09-07 Papildomas susitarimas Nr. DS-560) Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-02, pabaiga – 2017-11-14. Bešeimininkių atliekų surinkimas ir sutvarkymas Šetekšnų k., Panemunėlio sen. ir Pandėlio m. Pandėlio sen. Surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui 5,20 t naudotų padangų, 0,96 t statybinių atliekų turinčių asbesto, 1,80 t mišrių komunalinių atliekų ir 2,10 t didžiųjų atliekų. Darbų kaina – 1136,22 Eur.
6. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. (2017-09-07 Papildomas susitarimas Nr. DS-560) Priemonės vykdymo pradžia – 2017-11-13, pabaiga – 2017-11-20. Bešeimininkių atliekų surinkimas ir sutvarkymas Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje Surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui 0,94 t naudotų padangų. Darbų kaina – 106,68 Eur.
7. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526. (2017-09-07 Papildomas susitarimas Nr. DS-560) Priemonės vykdymo pradžia – 2017-11-29, pabaiga – 2017-12-06. Bešeimininkių padangų atliekų surinkimas ir sutvarkymas Miškininkų g. Rokiškio m. Surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui 0,96 t naudotų padangų. Darbų kaina – 108,95 Eur.
 | 6407 |
| **4.4.** | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** | 6565 |
| 4.4.1. | Savivaldybės aplinkos oro kokybės ir triukšmo valdymo programos ir jos priemonių plano parengimo, tikslinimo ir šių priemonių įgyvendinimo darbų finansavimas  | Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės ir triukšmo monitoringo programos 2015-2017 m. vykdymas. Vykdytojas UAB „Darnaus vystymosi institutas“. 2015-01-07 sutartis Nr. DS-8. Aplinkos oro tyrimai matuojami 18 rajono vietų (16 vietų matuojamas SO2 ir NO2, 2 vietose amoniakas(NH3)), triukšmo tyrimai atliekami 19 rajono vietų.Informacija skelbiama <http://rokiskiomonitoringas.lt>. 2017 m. atliktų paslaugų vertė sudarė 6564,72 Eur. | 6565 |
| **4.5.** | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** | 1169 |
| 4.5.1. | Spaudinių aplinkosaugine tema įsigijimas | 1. Vykdytojas – VšĮ „Ekologinio švietimo centras“. Laikraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumerata Rokiškio rajono mokykloms, Rokiškio rajono savivaldybės administracijai ir Panevėžio regiono AAD Rokiškio rajono agentūrai (20 vnt.) 2018 m. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-11-17, pabaiga – 2017-11-21. Įsigijimo vertė – 880,00 Eur.2. Vykdytojas – VšĮ „Baltijos miškai“. Leidinio „Miškai“ prenumerata Rokiškio rajono mokykloms ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijai (10 vnt.) 2018 m. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-12-04, pabaiga – 2016-12-11. Įsigijimo vertė – 289,30 Eur.  | 1169 |
|  |  |  |  |
| **4.6.** | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** | 33118 |
| 4.6.1. | Pavojų keliančių medžių šalinimo darbų finansavimas | 1. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2017-03-09 sutartis Nr. DS-149. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-03-09, pabaiga –2016-05-18. Obelių seniūnijos teritorijoje nupjauti pavojų keliantys medžiai. Darbų kaina – 3900,00 Eur.
2. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2017-05-10 sutartis Nr. DS-278. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-10, pabaiga – 2017-06-08. Kamajų seniūnijoje nupjauti 40 pavojų keliančių medžių. Darbų kaina – 2880,00 Eur.
3. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2017-03-31 sutartis Nr. DS-226. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-03-31, pabaiga –2017-10-27. Kriaunų seniūnijoje nupjauta 16 pavojų keliančių medžių. Darbų kaina –1040,00 Eur.
4. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2017-09-25 sutartis Nr. DS-611. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-09-25, pabaiga – 2017-10-27. Kriaunų seniūnijoje nupjauta 6 pavojų keliantys medžiai. Darbų kaina – 400,00 Eur.
5. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2017-04-12 sutartis Nr. RK-04.12. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-12, pabaiga – 2017-05-09. Jūžintų seniūnijoje nupjauta 20 pavojų keliančių medžių. Darbų kaina – 1840,00 Eur.
6. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2017-04-04 sutartis Nr. DS-151. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-04, pabaiga – 2017-07-10. Kazliškio seniūnijoje nupjauti 24 pavojų keliantys medžiai. Darbų kaina – 1810,00 Eur.
7. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2017-05-09 sutartis Nr. DS-349. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-09, pabaiga –2017-05-31. Juodupės seniūnijos teritorijoje nupjautas 51 pavojų keliantis medis. Darbų kaina – 2920,00 Eur.
8. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2017-04-14 sutartis Nr. DS-109. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-14, pabaiga – 2017-05-09. Rokiškio kaimiškosios seniūnijos teritorijoje nupjauta 35 pavojų keliantys medžiai, nuo 5 medžių nugenėtos žemutinio vainiko šakos. Darbų kaina – 2393,97 Eur.
9. Vykdytojas UAB „Rokmedis“. 2017-04-12 sutartis Nr. DS-168. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-12, pabaiga – 2017-06-28. Rokiškio kaimiškosios seniūnijos teritorijoje nupjauta 13 pavojų keliančių medžių. Darbų kaina – 1126,03 Eur.
10. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2017-04-13 sutartis Nr. DS-172. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-13 pabaiga – 2017-06-08. Pandėlio seniūnijos teritorijoje nupjauti 50 pavojų keliančių medžių. Darbų kaina – 3590,07 Eur.
11. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2017-04-12 sutartis Nr. RK-04.12.01. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-12, pabaiga–2017-06-13. Panemunėlio seniūnijos teritorijoje nupjauta 30 vnt. pavojų keliančių medžių. Darbų kaina – 1440,00 Eur.
 | 23340 |
| 4.6.2. | Naujų želdynų ir želdinių darbų finansavimas | 1. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-14, pabaiga –2017-04-24. Įsigyti ir pasodinti krūmų sodinukai Panemunėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 79,18 Eur.
2. Tiekėjas ūkininkė Ekaterina Trukšnienė. 2017-06-09 sąskaita faktūra Nr. 00031126. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-09, pabaiga – 2017-06-13. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Panemunėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 145,00 Eur.
3. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-04, pabaiga –2017-08-08. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Panemunėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 54,03 Eur.
4. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-09, pabaiga –2017-07-13. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 168,04 Eur.
5. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-10, pabaiga –2017-05-29. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Kamajų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 201,08 Eur.
6. Tiekėjas Jono Siniausko individuali įmonė. 2017-08-03 PVM sąskaita faktūra IND Nr. 5603569. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-08-03, pabaiga – 2017-09-13. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Kamajų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 200,61 Eur.
7. Tiekėjas ūkininkė Ekaterina Trukšnienė. 2017-06-02 sąskaita faktūra Nr. 00031125. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-02, pabaiga – 2017-07-10. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Kazliškio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 87,50 Eur.
8. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-11, pabaiga –2017-05-23. Įsigyti ir pasodinti medžių sodinukai Rokiškio miesto seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 309,08 Eur.
9. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-09-26, pabaiga –2017-10-06. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Juodupės seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 400,00 Eur.
10. Tiekėjas ūkininkė Rita Juškėnienė. 2017-06-17 sąskaita faktūra RJU Nr. 0000016. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-17, pabaiga – 2017-06-29. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Juodupės seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 100,00 Eur.
11. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-11, pabaiga –2017-06-07. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Kriaunų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 105,95 Eur.
12. Tiekėjas ūkininkė Rita Juškėnienė. 2017-07-07 sąskaita faktūra RJU Nr. 0000020. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-07-07, pabaiga – 2017-08-14. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Kriaunų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 141,00 Eur.
13. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-26, pabaiga –2017-04-28. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Obelių seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 249,19 Eur.
14. Tiekėjas ūkininkas Vytautas Goštautas 2017-06-08 sąskaita faktūra VG Nr. 043. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-08, pabaiga – 2017-06-29. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Obelių seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 250,00 Eur.
15. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-09, pabaiga –2017-10-12. Įsigyti ir pasodinti medžių sodinukai Rokiškio miesto seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 439,92 Eur.
16. Tiekėjas Jono Siniausko individuali įmonė. 2017-10-02 PVM sąskaita faktūra IND Nr. 5603577. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-02, pabaiga – 2017-10-12. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Kamajų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 98,31 Eur.
17. Tiekėjas ūkininkė Rita Čižiūnienė. 2017-06-16 PVM sąskaita faktūra RČ Nr. 1. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-06-16, pabaiga – 2017-07-04. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Pandėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 199,80 Eur.
18. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-29, pabaiga –2017-07-04. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Pandėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 51,01 Eur.
19. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-11-03, pabaiga –2017-11-23. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Panemunėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 151,96 Eur.
20. Tiekėjas UAB „Bikuvos prekyba“. 2017-10-31 PVM Sąskaita faktūra BIK Nr.0974709 ir 2017-11-03 PVM Sąskaita faktūra BIK Nr.0974998 Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-31, pabaiga – 2016-11-23. Įsigyti ir pasodinti gėlių svogūnėliai Panemunėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 69,83 Eur.
21. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-09, pabaiga –2017-11-14. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 331,96 Eur.
22. Tiekėjas Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-24, pabaiga –2017-11-14. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Jūžintų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 500,00 Eur.
23. Tiekėjas VĮ Rokiškio miškų urėdija. 2017-04-06 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-11-08, pabaiga –2017-12-18. Įsigyti ir pasodinti medžių sodinukai Pandėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 103,98 Eur.
 | 4438 |
| 4.6.3. | Medžių ir krūmų genėjimo bei pavojų keliančių medžių šalinimo darbų finansavimas | Vykdytojas UAB „Mano aplinka“. 2016-04-06 sutartis Nr. DS-172, 2016-09-226 papildomas susitarimas Nr. DS-548. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-02-09, pabaiga – 2017-03-22. Medžių genėjimas, pjovimas (156 vnt.), medžų, jų šakų, krūmų, gytvatvorių šakų surinkimas, smulkinimas ir išvežimas Rokiškio miesto seniūnijoje. Darbų kaina – 5340,00 Eur.  | 5340 |
|  | Iš viso:  | **125822** |

**5.Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis, Eur** |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 10384 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 13 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 53858 |
| 5.4. | Iš viso  | 64255 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

**SPRENDIMO** „**DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.**

Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos tikslas – finansuoti savivaldybės vykdomas aplinkos apsaugos priemones, numatytas Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnyje.

**Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas.**

 Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos monitoringo įstatymas, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas, Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas.

**Sprendimo projekto esmė.**

 Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos finansavimo pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybių biudžete savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.

Specialiosios programos finansavimo šaltiniai:

 1) juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką (2017 metais surinkta 50540 Eur); delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui sudarė 24 Eur;

 2) medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (2017 metais surinkta 25130 Eur);

 3) juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius (2017 metais surinkta 55724 Eur).

 Specialiosios programos lėšos naudojamos:

 1) aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais. Šiai priemonei panaudota 125821 Eur.

 Už 46996 Eur nupirkta 2000 vnt. 240 l talpos konteinerių skirtų visos pakuotės atliekų, išskyrus stiklo, rūšiavimui. Rokiškio rajono savivaldybės dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir jų sutvarkymą įvedimui reikalingų duomenų įsigijimui ir dokumentacijos parengimui išleista 18298 Eur.

 Surinkta bešeimininkių atliekų: Mišrių komunalinių atliekų – 47,70 t, didžiųjų atliekų – 31,44 t, naudotų padangų – 29,24 t, užterštos pakuotės – 0,03 t, statybinių atliekų turinčių asbesto – 11,82 t ir gyvsidabrio turinčių atliekų – 0,022 t. bešeimininkių atliekų tvarkymas kainavo 12787 Eur. Želdynų ir želdinių tvarkymo ir veisimo darbams skirta 33118 Eur.

 2) savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (20 procentų Specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą). 2017 metais Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirta 21245 Eur. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programos 2017 m. ataskaita ir 2018 m. sąmata bus tvirtinama Rokiškio rajono savivaldybės taryboje 2018 m. kovo mėn.

 3) finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės), atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą, bebraviečių ardymo darbams finansuoti – įplaukos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą. Šiai priemonei skirta 27648 Eur, iš kurių 5381 Eur vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas, 1865 Eur bebraviečių ardymo darbų finansavimui ir 20402 Eur panaudota repelentų įsigijimui, želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbams, aptvėrimo tvorų, medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimui ir jų įrengimo finansavimui.

 Specialiosios programos lėšos, nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitiems metams numatytoms priemonėms finansuoti.

 Savivaldybės institucija ataskaitą, o prireikus – ir papildomą informaciją apie Specialiosios programos priemonių vykdymą teikia Aplinkos ministerijai jos nustatyta tvarka.

 Specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems šiame Įstatyme tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių inspekcija pasiūlo savivaldybėms per tris mėnesius pervesti į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Jeigu savivaldybės Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlyme nurodytu laiku neperveda lėšų, Valstybinė mokesčių inspekcija priima sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti lėšas ne ginčo tvarka yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Ne ginčo tvarka išieškotos lėšos pervedamos į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos, ir naudojamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme numatytiems tikslams.

**Galimos pasekmės, priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:**

**teigiamos** – buvo laikomasi teisės aktų reikalavimų;

**neigiamos** – nebuvo.

**Finansavimo šaltiniai ir lėšų poreikis**.

Sprendimo įgyvendinimui papildomų savivaldybės biudžeto lėšų nereikėjo.

**Kokia sprendimo nauda Rokiškio rajono gyventojams.**

Rokiškio rajono gyventojams sudaromos sąlygos į sveikesnę ir saugesnę aplinką. Buvo finansuojamos savivaldybės vykdomos aplinkos apsaugos priemonės: sutvarkytos atliekos, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti, organizuota akcija „DAROM 2017“, sutvarkytos jos metu surinktos, ūkininkams atlyginta vilkų ūkiniams gyvūnams padaryta žala, finansuota bebraviečių ardymo darbai bei želdinių apsaugos priemonės nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, bendrojo naudojimo teritorijose nupjauti pavojų keliantys medžiai, pasodinti nauji želdiniai, įsigyta 2000 vnt. 240 l talpos pakuočių atliekų surinkimo konteinerių individualioms namų valdoms, atliekami oro kokybės ir triukšmo matavimai Rokiškio rajone, apie tai informuojami rajono gyventojai (informacija skelbiama <http://rokiskiomonitoringas.lt>.).

**Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais**

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

 **Antikorupcinis vertinimas.** Teisės akte nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, susijusių su Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies numatytais veiksniais, todėl teisės aktas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Darutis Krivas