|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PATVIRTINTARokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. d. įsakymu Nr. PRITARTARokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rokiškio r. sav. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(2008 - 2017)-ŲJŲ METŲ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rokiškio rajono savivaldybės TPDR NR.: T00070489 (000731000872) |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **STEBĖSENOS** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ATASKAITA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TURINYS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **I**  | **ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. | Urbanistinės sistemos vystymas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | Kraštovaizdžio apsauga |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. | Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. | Rekreacinių teritorijų vystymas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. | Žemės ūkio ir miškų teritorijos |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. | Susisiekimo sistemos vystymas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. | Inžinerinės infrastruktūros vystymas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. | Socialinės – kultūrinės infrastruktūros vystymas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. | Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **II**  | **IŠVADOS** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **III**  | **PROGNOZĖS** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IV**  | **SIŪLYMAI** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **V**  | **PRIEDAI** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **I**  | **ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 1 | **Urbanistinės sistemos vystymas** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 0 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 3 |  |

 |  |  |  |
|  | 1.1 | Sprendinių įgyvendinimo prioritetai | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 3 |

 |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Parengti Pandėlio ir Obelių miestų bendruosius planus | BP parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Neįgyvendinta |  |
|  | 1.1.2 | Parengti miestelių bendruosius planus: Juodupės, Jūžintų, Kamajų (seniūnijų centrai); kitų miestelių: Duokiškis, Salos, Panemunis, Suvainiškis, Panemunėlis, Čedasai | BP parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Neįgyvend. priemonės - 9 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 1.1.3 | Parengti seniūnijų centrų, esančių kaimuose išplanavimo projektus: Kazliškio, Kriaunų, Panemunėlio gel. st. | BP parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Neįgyvend. priemonės - 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Gyvenamųjų vietovių struktūros rėmimas ir plėtra tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Rengiant TPD pagal rajono BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko, nes sprendiniuose numatytos pakankamai didelės urbanizuojamos teritorijos. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | 1. BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, neįvertinantys finansinių pajėgumų ir būtinybės rengti konkrečius TPD planuojamam laikotarpiui.2. Siekiant Europos Sąjungos paramos tikslinga dalį priemonių deleguoti į strateginius vystymo planus. BP rengimas ar atnaujinimas padėtų stiprinti gyvenamųjų vietovių integralumą, padidintų investicinio potencialo patrauklumą. O tai, padėtų pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.3. BP sprendiniuose tikslinga kryptingiau optimizuoti urbanizuojamų teritorijų apimtis ir sklaidą. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 2 | **Kraštovaizdžio apsauga** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 2 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 7 |  |

 |  |  |  |
|  | 2.1 | Gamtinio karkaso formavimas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Gamtinio karkaso teritorijų bei tvarkymo zonų ribų tikslinimas, apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimas pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis (M1, M2, M3, S1, S2, S3, T1, T2, T3) bendraisiais ar specialiaisiais savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų gyvenamųjų vietovių planais | Parengtų studijų, investicinių galimybių skaičius;Parengtų TPD skaičius | RRSALR AM | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Dėl lėšų trūkumo savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų gyvenamųjų vietovių bendrieji planai nebuvo rengiami |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 2.1.2 | Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektų - miškų, atskirųjų želdynų įveisimo ir tvarkymo, pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo užteršimo ir kitų darbų, galinčių sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą, rengimas ir vykdymas | Parengtų studijų, investicinių galimybių skaičius;Parengtų TPD skaičius | RRSALR AM | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Tiksliniai gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektai nerengiami ir neįgyvendinami. Šių teritorijų tvarkymą liečiantys projektai pavieniai, nedidelės apimties. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 2.1.3 | BP tekstinis sprendinys (2.4) - Gamtinio karkaso teritorijų ekologinio optimizavimo priemonių taikymas: • Miškingumo didinimas labiausiai ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso dalyse (Šiaurės Lietuvos, Mūšos – Nemunėlio geoekologinėse takoskyrose ir kt.); • Apsauginių miško želdinių juostų formavimas migraciniuose koridoriuose - paviršinio vandens telkinių pakrantėse | Parengtų studijų, investicinių galimybių skaičius;Parengtų TPD skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Tiksliniai gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektai nerengiami ir neįgyvendinami |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 2.1.4 | Kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvų organizacinis bei finansinis rėmimas | Parengtų programų skaičius;Investicijų dydis (Eur) | RRSALR AM | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvend. priemonės – 6;Koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos rajone nebuvimas. Tikslinga parengti Rokiškio rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones.Parengti 6 draustinių, parkų, saugomų teritorijų ribų planai |  |
|  | 2.2 | Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 3 |

 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 2.2.1 | Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų užtikrinimas, šių teritorijų specialiojo planavimo dokumentų rengimas | Parengtų TPD skaičius | RRSALR AM | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Valstybės saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentų rengimą organizuoja LR AM |  |
|  | 2.2.2 | Savivaldybės saugomų draustinių ir gamtos paveldo objektų tinklo formavimas: • botaninių – zoologinių draustinių: Eikiniškio ežero, Šetekšnos slėnio, Apeikiškio ežero steigimas; • zoologinio draustinio: Degučių ežero steigimas | Parengtų TPD skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Nenumatoma |  |
|  | 2.2.3 | Ekologinių koridorių, užtikrinančių ryšius tarp nustatytų didžiausios biologinės įvairovės arealų (bioekologinių branduolių), funkcinės biologinės kokybės stiprinimas | Parengtų studijų, investicinių galimybių skaičius; | RRSALR AM | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos rajone nebuvimas. Tikslinga parengti Rokiškio rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | 1. Parengti 6 draustinių, parkų, saugomų teritorijų ribų planai.2. BP sprendiniuose numatyti bendrieji gamtinio karkaso formavimo principai, kurie BP sprendinių kompetencijos ribose turi būti deleguojami į kito lygmens TPD, kur, atsižvelgiant į parengtas mokslines studijas ar programas turi būti tikslinami ir konkretizuojami.3. Taikant Europos struktūrinių fondų panaudojimo galimybes „kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose“ bei „kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ galima pretenduoti rengti savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų gyvenamųjų vietovių TPD keitimą ar koregavimą. |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | 1. Valstybės saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentų rengimą organizuoja LR AM;2. Nepakankamas RRSA dėmesys kraštovaizdžio apsaugai;3. Koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos rajone nebuvimas. Tikslinga parengti Rokiškio rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3 | **Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 7 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 13 |  |

 |  |  |  |
|  | 3.1 | Kultūros paveldo teritorijų tinklo diferenciacija ir optimizavimo galimybės | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Priimti generalinę politiką, kuri siektų kultūros ir gamtos paveldui suteikti tinkamą vaidmenį bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į bendras planavimo programas | Parengtų programų skaičius.Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 2.3.1.2 priemonė. Dalyvavimas tarptautinėse, respublikinėse ir regioninėse kultūros programose/projektuose | RRSALR AM | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Vykdomos priemonės - 1 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.1.2 | Vystyti mokslinius ir techninius tyrimus ir tyrinėjimus ir paruošti veiksmingas priemones, kurios įgalintų valstybę neutralizuoti grėsmę, iškilusią kultūros ir gamtos paveldui. Imtis tinkamų įstatyminių, mokslinių, techninių, administracinių ir finansinių priemonių, būtinų paveldo identifikavimui, globai, išsaugojimui (konservavimui), prezentavimui bei reabilitavimui. | Atliktų tyrimų skaičius;Įgyvendintų priemonių skaičius.Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 2.3.1.3 priemonė. Kultūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūros gerinimas ir plėtra2.3.1.4 priemonė. Kultūros paveldo saugojimas, tvarkymas ir populiarinimas | RRSALR AM | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Vykdomos priemonės - 2 |  |
|  | 3.2 | Kultūros paveldo teritorijų apsaugos ir panaudojimo nuostatos | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 3 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 9 |

 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.2.1 | Urbanistinės vietos. Rokiškio miesto ir Kamajų miestelio istoriniai centrai | Specialiųjų planų parengimas, patikslinant teritorijų ir apsaugos zonųribas. | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės - 1Neįgyvend. priemonės – 1-Parengtas Rokiškio miesto istorinės dalies (unikalus kodas 17102) NK paveldo apsaugos specialusis planas, teritorijos ir apsaugos zonos ribų planai.-Kamajų mstl. spec. planas neparengtas. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.2.2 | Archeologinės ir mitologinės vietos. Reikšmingiausi piliakalnių su gyvenvietėmis kompleksai: Baušiškių, Juodonių, Petrešiūnų, Lukštų, Papilių, Stasiūnų, Moškėnų, Rudžių ir kt. piliakalniai. Visdievų, Grumbinų, Valiūniškio, Bradesių kalnai. Girelės, Rudžių, Ignotiškių, Pakriaunio, Tumasonių, Mikniūnų akmenys. Mažeikių alko šaltinis | Parengti spec. planai,nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonųribas.Tvarkybos projektų parengimas. | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 3.2.3 | Senovės gyvenvietės, akmens amžiaus stovyklavietės, pilkapynai, pilkapiai, kapinynai, senkapiai | Specialiųjų planų parengimas nustatant arba patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas.Papildomi moksliniai tyrinėjimai | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 3.2.4 | Išbraukti iš Registro sąrašo objektai (senkapiai, pilkapiai ir t.t.) | Papildomai tyrinėtinustatant jų vertingąsias savybes | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.2.5 | Statinių kompleksai, statiniai. Buv. dvarų sodybos: Salų, Onuškio, Panemunio, Bagdoniškio. Sodybos: Audronių k., Žeimių. Sakralinių statinių kompleksai: bažnyčių kompleksai Onuškio, Jūžintų, Aleksandravėlės, Kamajų, Duokiškio, Ragelių. Bažnyčios: Čedasų, Žiobiškio, Bobriškio cerkvė, atskiri pastatai Rokiškyje | Specialiųjų planų parengimas, patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Tvarkybos darbų įgyvendinimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės - 3Vykdomos priemonės - 4Neįgyvend. priemonės - 92009 m. Salų dvaro sodyba ( unikalus kodas 575) pritaikyta kultūriniam turizmui (pastatas – mokykla ( unikalus kodas 7388-0003-9017) Kaštonų g. 13, Kamajų sen.2010 m. Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios (unikalus kodas 1587) konservavimo, restauravimo darbai; 2014-2016 m. Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios (unikalus kodas 22373) vitražų konservavimo, restauravimo darbai;2014-2016 m. Bobriškio sentikių cerkvės (unikalus kodas 30760) tvarkybos darbai-restauravimas ir remontas;2015 m. Salų Šv. Kryžiaus  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.2.5 | Statinių kompleksai, statiniai. Buv. dvarų sodybos: Salų, Onuškio, Panemunio, Bagdoniškio. Sodybos: Audroniu k., Žeimių. Sakralinių statinių kompleksai: bažnyčių kompleksai Onuškio, Južintų, Aleksandravėlės, Kamajų, Duokiškio, Ragelių. Bažnyčios: Čedasu, Žiobiškio, Bobriškio cerkvė, atskiri pastatai Rokiškyje | Specialiųjų planų parengimas, patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Tvarkybos darbų įgyvendinimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | bažnyčios (unikalus kodas 23457) tyrimų parengimas;2015 m. Žiobiškio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios ( unikalus kodas 16054) vitražinių langų restauravimas.Parengtas Onuškio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios komplekso (unikalus 1586) tyrimo, restauravimo ir remonto darbų projektas. |  |
|  | 3.2.6 | Buv. dvarų sodybų fragmentai: Aleksandravėlės, Antanašės, Aukštadvario, Čedasų, Gačionių, Ilzenbergo, Kavoliškio, Kraštų, Petriošiškio, Tarnavo, Pasausiškio palivarko. | Inicijuoti šių objektų vertingųjų savybiųnustatymą, kad būtų apibrėžtas jų apsaugos statusas (valstybės arsavivaldybės apsauga) | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.2.7 | Specialūs ir charakterizuojantys objektai: Spirito varykla Obeliuose; Geodezinis punktas; Motorinis malūnas su technologine įranga | Specialiųjų planų parengimas, nustatantar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas.Tvarkybos projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 3.2.8 | Laidojimo vietos: Lietuvos karių kapai Panemunyje, Obeliuose, Gediškiuose, Rokiškyje, Degeniuose, Aleksandravėlėje, Bagdoniškyje, senosios Žydų kapinės ir t.t. | Specialiųjų planų parengimas patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 3.2.9 | Monumentai: Esami - A. Strazdo paminklas, Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas; Siūlomi savivaldybės – Paminklas žuvusiems už laisvę „Angelas“, Paminklas Rokiškio 500-osioms metinėms | Specialiųjų planų parengimas, nustatant teritorijų apsaugos zonų ribas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės- 1Vykdomos priemonės - 1 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.3 | Kultūros paveldo vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo programos | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  | 3.3.1 | Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, patv. 2003 m. birželio19 d. nutarimo Nr. 793 | Programos vykdymas | RRSALR KM | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės – 12012-2014 m. Projekto „Tradicinių amatų centro sukūrimas Rokiškyje“ (Nr.3KA-KP-11-1-005944-PR001) įgyvendinimas - prekybos namų pastato tvarkybos darbai (unikalus kodas 1009) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.3.2 | Ilgalaikė dvarų paveldo objektu – istorinių želdynų (parkų) tvarkymo darbu programa, patv. 2005 m. sausio 10 d. KVAD (KPD) įsakymu Nr. I-09. | Programos vykdymas | RRSALR KM | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės –32010 m. Atlikta Kavoliškio kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra – parko rekonstrukcija (unikalus kodas 558).Suformuotas žemės sklypas Obelių m., prie Rastupio upelio (į teritoriją patenka ir Obelių dvaro sodyba (unikalus kodas 563));Rekonstruota Rokiškio dvaro sodybos Tyzenhauzų alėja (unikalus kodas 1010). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Rajono BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD ar kt. paminklotvarkinių dokumentų rengimą ir kokybę. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 4 | **Rekreacinių teritorijų vystymas** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 6 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 6 |  |

 |  |  |  |
|  | 4.1 | Rekreacijos ir turizmo vystymo galimybės | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 1 |

 |  |  |  |
|  | 4.1.1 | Rekreacijos ir turizmo teritorinė plėtra, atsižvelgiant į nustatytas rekreacinio potencialo kategorijas | Projektų parengimas | RRSA,LR ŪM | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Projektas „Turizmo abipus sienos Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinimas, didinant kultūrinio istorinio paveldo prieinamumą bei patrauklumą Rokiškio ir Postavų rajonuose Nr. LLB-1-003“. |  |
|  | 4.2 | Rekreacinių teritorijų sistema | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 4.2.1 | Nustatytų rekreacinio funkcinio prioriteto zonų (31, tame tarpe 5 Sartų RP), pasižyminčių rekreaciniais ištekliais ir rekreacinės plėtros galimybėmis, vystymas | Projektų parengimas | RRSA,LR AM | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės - 1Vystomos tik Sartų RP esančios rekreacinio funkcinio prioriteto zonos (vystymą inicijuoja Sartų RP direkcija) |  |
|  | 4.2.2 | Turizmo ir rekreacinio aptarnavimo centrų (Rokiškio, Pandėlio, Obelių, Kamajų, Salų, Kriaunų) plėtojimas | Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Rengiami tik pavieniai, nedidelės apimties projektai |  |
|  | 4.3 | Rekreacijos ir turizmo infrastruktūros vystymas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 3 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 3 |

 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 4.3.1 | Turizmo ir rekreacijos infrastuktūros objektų – turizmo informacijos centrų, apgyvendinimo, maitinimo paslaugų objektų, specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas | Projektų parengimasRealizacijų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės - 32008-07-25 Patvirtintas detalusis planas Vengerynės k. (prie Žiobiškio tvenkinio) visuomenės poreikiams –rekreacinės teritorijos, ilgalaikiam (stacionariam) poilsiui.2010-12-28 Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7335/0002:391, skirto rekreacijai, detalusis planas.2011-03-04 Patvirtintas žemės sklypo Vytauto g., Obelių m., Obelių sen., skirto rekreacijai, detalusis planas |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 4.3.2 | Viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir kt. objektų vystymas | Projektų parengimasRealizacijų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės - 82010 m. Rekreacinės teritorijos prie Velniakalnio tvenkinio su Kalvarijų kompleksu ( unikalus kodas 16049) pritaikytos viešojo turizmo infrastruktūrai.2010-2012 m. F. G. Struvės lanko Gireišių punkto ( unikalus kodas 30655) aplinka pritaikyta turizmui, propaguojant UNESCO paveldą.2012-2013 m. Moškėnų (Laukupėnų) piliakalnis (unikalus kodas 23848) pritaikytas turizmui ir visuomenės poreikiams;Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“; 4 rekreacinių teritorijų sutvarkymas įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą: prie Sartų ežero  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 4.3.2 | Viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir kt. objektų vystymas | Projektų parengimasRealizacijų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose, teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio mieste  |  |
|  | 4.3.3 | Turizmo trasų vystymas: • Autoturizmo trasų ir maršrutų; • Dviračių turizmo trasų ir maršrutų; • Vandens turizmo trasų | Projektų parengimasRealizacijų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės - 12014-07-25 Patvirtintas Dviračių takų (trasų) Rokiškio mieste ir rajone specialusis planas. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | 1. Rajono BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę.2. Rekreaciniu aspektu rajono BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į kraštovaizdžio formavimą ir ekologinės būklės gerinimą gamtinio karkaso teritorijose. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | 1. Dėl lėšų stokos sprendinių nuostatos įgyvendinamos labai vangiai.2. Rengiami tik pavieniai, nedidelės apimties projektai |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 5 | **Žemės ūkio ir miškų teritorijos** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 2 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 4 |  |

 |  |  |  |
|  | 5.1 | Miškų ūkio teritorijos | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  | 5.1.1 | Rajono teritorijos miškingumo padidinimas nuo 28% iki 31,6 % planuojamo laikotarpio pabaigoje | Projektų parengimasRealizacijų skaičius ir apimtis ha;Investicijų dydis (Eur) | RRSA,LR AMLR ŽŪ | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 5.1.2 | Rekomenduojamo žemės naudojimo skatinimas valstybės paramos priemonėmis | Projektų parengimasRealizacijų skaičius ir apimtis ha;Investicijų dydis (Eur) | RRSA,LR AM,LR ŽŪ | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Nėra skatinimo valstybės paramos priemonėmis |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 5.2 | Žemės ūkio teritorijos | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  | 5.2.1 | Ūkininkavimas agrarinėse teritorijose, laikantis veiklos nustatytose žemės naudojimo ir žemės ūkio specializacijos zonose reglamentavimo nuostatų | Projektų parengimasRealizacijų skaičius ir apimtis ha;Investicijų dydis (Eur) ;Iš dalies gali būti deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 1.3.1.uždavinys. Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti konkurencingumą.1.3.1.2.priemonė. Efektyvios žemės ūkio subjektų rėmimo sistemos kūrimas ir plėtra1.3.1.4. Ekologinės žemdirbystės, netradicinių žemės ūkio šakų ir kitų ekonominių veiklų skatinimas. | RRSA,LR ŽŪ | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės - 3 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 5.2.2 | Rekomenduojamo žemės naudojimo skatinimas valstybės paramos priemonėmis | Projektų parengimasRealizacijų skaičius ir apimtis ha;Investicijų dydis (Eur);Iš dalies gali būti deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 1.3.1.uždavinys. Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti konkurencingumą.1.3.1.2.priemonė. Efektyvios žemės ūkio subjektų rėmimo sistemos kūrimas ir plėtra. | RRSA,LR ŽŪ | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės - 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Žemės ūkio aspektu rajono BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Nėra skatinimo valstybės paramos priemonėmis. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 6 | **Susisiekimo sistemos vystymas** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 3 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 8 |  |

 |  |  |  |
|  | 6.1 | Susisiekimo sistema | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 3 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 8 |

 |  |  |  |
|  | 6.1.1 | Aplinkkelių tiesimas: - Rokiškio aplinkkelis; - Obelių aplinkkelis; - Pandėlio aplinkkelis; - Kamajų aplinkkelis | Projektų parengimasRealizacijų dydis km;Investicijų dydis (Eur) | RRSA, LAKD | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 6.1.2 | Magistralinio kelio reikšmės suteikimas keliui Nr. 122 „Daugpilis – Rokiškis – Panevėžys“ | Vyriausybės sprendimas įtraukti į magistralinės reikšmės kelių sąrašą | LAKD | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 6.1.3 | Rajoninės reikšmės keliams krašto reikšmės kelių statuso suteikimas - Nr. 3647 ‚Pandėlys – Suvainiškis“ - Nr. 3601 „Rokiškis – Juodupė – Onuškis – Ilzenbergas“ - Nr. 3620 „Juodupė – Aleknos – Aknystė“ | Vyriausybės sprendimas įtraukti į magistralinės reikšmės kelių sąrašą | LAKD | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 6.1.4 | Kelio ruožų rekonstravimas | Projektų parengimasRealizacijų dydis km;Investicijų dydis (Eur);Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 3.2.1.1 priemonė. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių inventorizavimas ir įteisinimas3.2.1.2 priemonės. Vietinės reikšmės kelių (gatvių), privažiavimų ir jų statinių atnaujinimas ir plėtra | LAKD | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įvykdytos priemonės - 2 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 6.1.5 | Žvyrkelių ruožų asfaltavimas | Projektų parengimasRealizacijų dydis km;Investicijų dydis (Eur); Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 3.2.1.1 priemonė. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių inventorizavimas ir įteisinimas3.2.1.2 priemonės. Vietinės reikšmės kelių (gatvių), privažiavimų ir jų statinių atnaujinimas ir plėtra | LAKD | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendintos priemonės-9;Išasfaltuota 1,3 km ruožas Salų mstl. raj.kelyje Nr. 3606 Petrošiškis – Salos- Gučiūnai;1,35 km ruožas Aleknų k., raj.kelyje Juodupė-Aleknos-Aknystė ; 4,99 km ruožas Naujasodės k. raj.kelyje Nr. 3647 Pandėlys – Suvainiškis-Nereta ; 2,34 km ruožas Naujasodės k., Papiškių k. ir Ėnikių k. raj. kelyje Nr. 3604 Rokiškis –Maineivos – Naujasodė; 3,91 km ruožas Jutkų k. ir Bryzgių k. raj. kelyje Rokiškis- Juodupė- Onuškis –Ilzenbergas; dalis 4,26 km ruožo Misiūniškio k. ir Dambrotiškio k. raj.kelyje Nr. 3611 Rokiškis-Skemai-Strepeikiai; 0,66 km ruože Minkūnų k. raj.kelyje Nr. 3610 Lukšiai-Kalbutiškis-Dusetos įrengta bituminė danga žvirkelyje; 10,4 km ruože Pasubatės k.-  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 6.1.5 | Žvyrkelių ruožų asfaltavimas | Projektų parengimasRealizacijų dydis km;Investicijų dydis (Eur); Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 3.2.1.1 priemonė. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių inventorizavimas ir įteisinimas3.2.1.2 priemonės. Vietinės reikšmės kelių (gatvių), privažiavimų ir jų statinių atnaujinimas ir plėtra | LAKD | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Obelių mstl. krašto kelyje Nr. Nr. 122 Daugpilis – Rokiškis – Panevėžys paplatinta kelio dalis iki 8 m pločio; 1,15 km Obelių mstl. ruože Krašto kelyje Zarasai- Bradesiai – Obeliai paplatinta kelio dalis. |  |
|  | 6.1.6 | Rokiškio aerodromo modernizavimas | Galimybių studijos parengimas;Investicijų dydis (Eur) | RRSA, PL | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 6.1.7 | Naujų degalinių įrengimas (8 naujos degalinės) | Projektų parengimasInvesticijų dydis (Eur) | PL | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 6.1.8 | II-asis prioritetas suteikiamas regionines ir vietinės reikšmės transporto infrastruktūros vystymo projektams | Įdiegtų priemonių skaičius;Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 3.2.1.3 priemonė. Saugaus eismo priemonių diegimas ir atnaujinimas3.2.1.4 priemonė. Automobilių stovėjimo aikštelių tinklo atnaujinimas ir plėtra3.2.1.5 priemonė. Viešojo transporto infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas3.2.1.6 priemonė. Pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takų, kelių ir kitos su tuo susijusios infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas3.2.1.7 priemonė. UAB „Rokiškio autobusų parkas“ transporto parko atnaujinimas3.2.1.8 priemonė. Eismo saugumą didinančių programų ir projektų rengimas ir įgyvendinimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendintos priemonės-6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Susisiekimo sistemos aspektu rajono BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7 | **Inžinerinės infrastruktūros vystymas** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 3 |  |
| Vykdomos priemonės: 9 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 33 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 45 |  |

 |  |  |  |
|  | 7.1 | Ekoinžinerinė infrastruktūra. Vandentieka | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 17 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 18 |

 |  |  |  |
|  | 7.1.1 | Plėsti esamus Rokiškio vandentiekio tinklus į užstatytas ir naujai užstatomas teritorijas, rekonstruoti esamą vandenvietę ir vandens gerinimo įrenginius | Projektų parengimasRealizacijų dydis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Rajone viso:Naujų vandentiekio tinklų nutiesta 16,91 km, rekonstruota 0,64 km |  |
|  | 7.1.2 | Plėsti esamus Kavoliškio vandentiekio tinklus, vandenį ir toliau tiekti iš Rokiškio vandenvietės; | Projektų parengimasRealizacijų dydis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Įvykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.1.3 | Plėsti esamus Bajorų vandentiekio tinklus, vandenį ir toliau tiekti iš Rokiškio vandenvietės | Projektų parengimasRealizacijų dydis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.1.4 | Plėsti esamus Žiobiškio vandentiekio tinklus, rekonstruoti esamą vandenvietę įrengiant papildomą gręžinį, pastatyti vandens gerinimo įrenginius: Skemų; Žiobiškio; Degsnių; Juodupės; Lukštų; Laibgalių; Jūžintų; Kriaunų; Obelių ir Obelių priemiesčio; Aleksandravėlės; Pandėlio, Kurklaičių; Panemunėlio ir Panemunėlio glž. st. | Projektų parengimasRealizacijų dydis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.1.5 | Čedasuose įrengti vandenvietę, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, pakloti vandentiekio tinklus | Projektų parengimasRealizacijų dydis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.1.6 | Plėsti esamus vandentiekio tinklus, rekonstruoti esamą vandenvietę įrengiant papildomą gręžinį, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, vandentiekos ūkį perduoti viešajam vandens tiekėjui: Sėlynės; Onuškio; Didsodės; Maineivų; Aleknų; Čivylių; Kamajų; Duokiškio; Kalvių; Salų; Aukštakalnių; Kazliškio; Konstantinavos; Lašų; Bagdoniškio; Pakriaunių; Gediškių; Panemunio; Sriubiškių; Suvainiškio; Apaščios; Raikėnų | Projektų parengimasRealizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.1.7 | Raišiuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Juodupės vandentiekio | Projektų parengimasRealizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.1.8 | Antanašėje ir Stasiūnuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Obelių vandentiekio | Projektų parengimasRealizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.1.9 | Audronyse įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie spirito varyklos vandenvietės | Projektų parengimasRealizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.1.10 | Audronyse įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie spirito varyklos vandenvietės | Projektų parengimasRealizacija | BP (6.2.1) | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.1.11 | Pandėlio kaime įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti Pandėlio miesto vandentiekio | Projektų parengimasRealizacija | BP (6.2.1) | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.1.12 | Lailūnuose ir Martynonyse apjungti dvi vandentiekos sistemas, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, vandentiekos ūkį perduoti viešajam vandens tiekėjui | Projektų parengimasRealizacija | BP (6.2.1) | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.1.13 | Augustinavoje įrengti vandenvietę, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, pakloti vandentiekio tinklus | Projektų parengimasRealizacija | BP (6.2.1) | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  |  |
|  | 7.1.14 | Klišiuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Panemunėlio vandentiekio | Projektų parengimasRealizacija | BP (6.2.1) | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.2 | Ekoinžinerinė infrastruktūra. Vandenvala | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 8 |

 |  |  |  |
|  | 7.2.1 | Plėsti esamus Rokiškio nuotekų surinkimo tinklus į užstatytas ir naujai užstatomas teritorijas, rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginius | Projektų parengimasRealizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Viso rajone:Buitinių nuotekų surinkimo tinklų –28,07 km |  |
|  | 7.2.2 | Prie Rokiškio miesto nuotekų surinkimo sistemos prijunti Kavoliškio ir Bajorų gyvenvietes, senus Kavoliškio valymo įrenginius panaikinti | Projektų parengimasRealizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Įvykdyta |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.2.3 | Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius: Skemuose; Juodupėje; Onuškyje; Kamajuose; Kriaunose; Obeliuose; Aleksandravėlėje; Pakriaunyse; Gediškėse; Pandėlyje; Panemunėlyje | Projektų parengimasRealizacijos | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.2.4 | Įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo įrenginius: Žiobiškyje; Čedasuose; Sėlynėje; Degsniuose; Lukštuose; Didsodėje; Maineivose; Aleknose; Laibgaliuose; Jūžintuose; Čivyliuose; Duokiškyje; Kalviuose; Salose; Aukštakalniuose; Verksnionyse; Kazliškyje ir Pagojuose; Konstantinavoje; Lašuose; Bagdoniškyje; Audronyse I; Panemunyje; Lailūnuose ir Martinonyse; Sriubiškiuose; Suvainiškyje; Raikėnuose; Augustinavoje | Projektų parengimasRealizacijos | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.2.5 | Raišiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į Juodupės valymo įrenginius | Projektų parengimasRealizacijos | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.2.6 | Prie Obelių miesto nuotekų surinkimo sistemos prijungti Obelių priemiesčio, Antanašės ir Stasiūnų gyvenvietes | Projektų parengimasRealizacijos | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.2.7 | Prie Pandėlio miesto nuotekų surinkimo sistemos prijungti Kurklaičių, Apaščios ir Pandėlio kaimus | Projektų parengimasRealizacijos | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.2.8 | Klišiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į Panemunėlio valymo įrenginius | Projektų parengimasRealizacijos | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.3 | Ekoinžinerinė infrastruktūra. Atliekų valdymas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 3 |
| Vykdomos priemonės: 3 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 6 |

 |  |  |  |
|  | 7.3.1 | Uždaryti esamus savartynus iki 2011 m. ir juos rekultyvuoti | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Įgyvendinta | 2015-01-01 | Visi sąvartynai uždaryti ir rekultivuoti |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.3.2 | Mišrias komunalines ir buitines atliekas šalinti regioniniame savartyne | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Įgyvendinta | 2015-01-01 | Atliekos šalinamos Panevėžio regioniniame sąvartyne. |  |
|  | 7.3.3 | Buitinių atliekų surinkimui naudoti konteinerinę sistemą, plėsti konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklą | Projektų parengimasRealizacijos | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendinta ir toliau plėtojamaIki 2019 m. planuojama papildomai įrengti 41 atliekų surinkimo konteinerių pastatymo aikštelę, jose pastatyti konteinerius |  |
|  | 7.3.4 | Biodegraduojančias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų srauto. Įrengti biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelę ir įrengti atliekų perkrovimo stotį | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Įgyvendinta | 2016-01-01 | Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė pastatyta Šemetų k., Juodupės sen., perkrovimo stotis – Donelaičio g. 16 Rokiško m. |  |
|  | 7.3.5 | Statybos ir griovimo atliekas nukreipti į Utenos ir Panevėžio įmones, perdirbančias atitinkamas atliekas | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  |  |
|  | 7.3.6 | Nuotekų valymo įrenginiuose susidarantį dumblą panaudoti žemės ūkyje ir energetikoje, o jo perteklių šalinti dumblo kompostavimo aikštelėje  | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendinama |  |
|  | 7.4 | Energetikos infrastruktūra. Elektros energijos tiekimas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  | 7.4.1 | Išlaikyti esamą 110 kV, 35 kV elektros perdavimo tinklą, atnaujinant susidėvėjusius įrengimus | Projektų parengimasRealizacijos; | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.4.2 | Modernizuoti esamą elektros energijos skirstomajį tinklą (10kV-0,4kV), keičiant susidėvėjusius įrengimus ir optimizuojant transformatorinių galias | Projektų parengimasRealizacijos; | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.4.3 | Plėsti elektros energijos skirstomąjį tinklą, užtikrinant pilną elektros energijos paslaugos prieinamumą gyventojams ir ūkio subjektams | Projektų parengimasRealizacijos; | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | 10 kV nutiestų elektros tinklų ilgis 61 km |  |
|  | 7.4.4 | Maksimaliai kabeliuoti elektros energijos paskirstymo tinklus miestų ir gyvenviečių teritorijose | Projektų parengimasRealizacijos; | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.5 | Energetikos infrastruktūra. Gamtinių dujų tiekimas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  | 7.5.1 | Nuo Panevėžio pro Kupiškį iki Rokiškio nutiesti magistralinį dujotiekį | Projektų parengimasRealizacijos; | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.5.2 | Prie Rokiškio ir Panemunėlio įrengti dujų skirstymo stotis (DSS) | Projektų parengimasRealizacijos; | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.5.3 | Nuo planuojamos Skapiškio dujų skirstymo stoties nutiesti skirstomąjį aukšto slėgio dujotiekį iki Pandėlio | Projektų parengimasRealizacijos; | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.5.4 | Plėsti vidutinio slėgio skirstomųjų dujotiekių tinklą | Projektų parengimasRealizacijos; | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.6 | Energetikos infrastruktūra. Centralizuotas šilumos tiekimas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  | 7.6.1 | Rekonstruoti Rokiškio rajoninę katilinę, pritaikant esamus mazuto katilus gamtinių dujų kurui | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.6.2 | Parengti galimybių studiją kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai Rokiškio rajoninėje katilinėje | Studijos parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7.6.3 | Rekonstruoti šilumines trasas panaudojant bekanalius vamzdynus | Projektų parengimasRealizacijos; | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Iki 2014:Statyba (ŠT ilgis m) – 289,47;Rekonstrukcija (ŠT ilgis m) – 2843,14Remontas (ŠT ilgis m) – 966,29 |  |
|  | 7.6.4 | Rekonstruoti esamus gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, modernizuojant šildymo sistemas ir gerinant pastatų šilumines charakteristikas. | Projektų parengimasRealizacijų dydis kv.m bendro ploto; | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Vykdoma pastoviai |  |
|  | 7.7 | Energetikos infrastruktūra. Ryšių infrastruktūra | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 1 |

 |  |  |  |
|  | 7.7.1 | Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą | Projektų parengimasRealizacijų dydis kv.m bendro ploto; | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Patvirtintas detalusis planas žemės sklypui Čedasų mstl. Tele 2 ryšių bokšto statybaiVykdoma pastoviai |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 8 | **Socialinės – kultūrinės infrastruktūros vystymas** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 4 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 8 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 12 |  |

 |  |  |  |
|  | 8.1 | Socialinė infrastruktūra. Švietimo ir mokslo infrastruktūros vystymas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 5 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 5 |

 |  |  |  |
|  | 8.1.1 | Reorganizuoti lopšelių-darželių tinklą Rokiškio rajone, Kamajų lopšelį-darželį ir jo Kalvių skyrių, prijungiant prie Kamajų A.Strazdo gimnazijos, Kavoliškio lopšelį-darželį – prie Kavoliškio pagrindinės mokyklos | Programų/projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 8.1.2 | Reorganizuoti mokyklų-darželių tinklą Rokiškio rajone, prijungiant Aleksandravėlės P.Širvio pradinio ugdymo skyrių prie Obelių darželio-mokyklos, atliekant Rokiškio darželio-mokyklos ,,Ąžuoliukas“ ir Rokiškio darželio-mokyklos ,,Varpelis“ vidaus struktūros pertvarkymą | Programų/projektų parengimasInvesticijų dydis (Eur) | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas |  |
|  | 8.1.3 | Reorganizuoti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą Rokiškio rajono savivaldybėje, prijungiant Suvainiškio pagrindinę mokyklą prie Pandėlio gimnazijos, prijungiant Čedasų L.Dovydėno pagrindinę mokyklą prie Žiobiškio pagrindinės mokyklos | Programų/projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 8.1.4 | Likviduoti Lukštų pagrindinės mokyklos Gediškių skyrių ir Kriaunų pagrindinės mokyklos Lašų skyrių | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas |  |
|  | 8.1.5 | Atlikti vidinę bendrojo lavinimo mokyklų reorganizaciją, reorganizuojant Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinę mokyklą į Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinę mokyklą, Rokiškio Romuvos gimnaziją - į Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinę mokyklą, Rokiškio J.Tubelio gimnaziją – į Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinę mokyklą, Obelių vidurinę mokyklą - į Obelių gimnaziją | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 8.2 | Socialinė infrastruktūra. Sveikatos priežiūros infrastruktūra | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  | 8.2.1 | Likviduoti VšĮ Rokiškio rajono ligoninės padalinį Obelių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - |  |
|  | 8.2.2 | Išlaikyti esamą ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklą | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - |  |
|  | 8.3 | Socialinė infrastruktūra. Kultūrinė infrastruktūra | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 1 |

 |  |  |  |
|  | 8.3.1 | Išlaikyti esamą kultūros namų ir centrų, bibliotekų ir muziejų tinklą | Realizacija  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 8.4 | Kitos paskirties teritorijos. Gyvenamosios teritorijos | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 1 |

 |  |  |  |
|  | 8.4.1 | Naujų gyvenamųjų teritorijų poreikis miestuose: Rokiškio; Obelių; Pandėlio  | Programų/projektų parengimas;Deleguota į strateginį planą iki 2022 m. 3.4.2.1 priemonė. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir atnaujinimas3.4.2.4 priemonė. Miestų, miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Naujai pastatyti 86 vienbučiai pastatai Statybos leidimai naujiems gyvenamiesiems namams statyti - 51 statybos leidimas |  |
|  | 8.5 | Kitos paskirties teritorijos. Pramonės ir verslo teritorijos | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 3 |

 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 8.5.1 | Eksploatuoti esamas Rokiškio (170,6 ha), Pandėlio (0,5 ha) ir Obelių (9,5 ha) pramonės zonas | Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Leidimai statyti pramonės ir sandėliavimo objektus -5 |  |
|  | 8.5.2 | Išplėsti esamą Pandėlio pramoninę zoną iki 4,5 ha | Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 8.5.3 | Įsteigti naują pramonės zoną Rokiškyje (24,6 ha) | Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Gyvenamųjų teritorijų bei pramonės ir verslo teritorijų atžvilgiu Bendrojo plano sprendinių struktūrinių deformacijų nenustatyta, nes sprendiniuose numatytos pakankamai didelės urbanizuojamos teritorijos. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Socialinės infrastruktūros aspektu Bendrojo plano sprendiniuose be reikalo įvardinami labai konkretūs sprendiniai, bendrąja prasme nesantys bendrojo plano kompetencijose, o labiau tinkamos politiniam strateginiam planavimui.BP sprendiniuose tikslinga kryptingiau optimizuoti urbanizuojamų teritorijų apimtis ir sklaidą. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 9 | **Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 0 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 8 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 8 |  |

 |  |  |  |
|  | 9.1 | Teritorijų rezervavimas susisiekimo sistemos plėtrai | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  | 9.1.1 | Rokiškio miesto aplinkkelio įrengimas (7,1 km) | Projekto parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.1.2 | Obelių aplinkkelio įrengimas (1,8 km) | Projekto parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.1.3 | Pandėlio aplinkkelio įrengimas (1,7 km) | Projekto parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.1.4 | Kamajų aplinkkelio įrengimas (1,5 km) | Projekto parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 9.2 | Teritorijų rezervavimas numatomiems techninės infrastruktūros objektams | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 9.2.1 | Teritorijų rezervavimas vandentiekio infrastruktūrai. | Projektų parengimas:Naujų vandenviečių įrengimui Čedasuose ir Augustinavoje;Naujų papildomų gręžiniu įrengimui Skemuose, Žiobiškyje, Sėlynėje, Degsniuose, Lukštuose, Didsodėje, Maineivose, Laibgaliuose, Jūžintuose, Čivyliuose, Kamajuose, Duokiškyje, Verksnionyse, Kazliškyje, Lašuose, Bagdoniškyje, Pakriauniuose, Sriubiškiuose, Suvainiškyje ir Apaščioj;Vandens gerinimo įrenginių statybai Skemuose, Žiobiškyje, Cedasuose, Sėlynėje, Degsniuose, Onuškyje, Lukštuose, Didsodėje, Maineivose, Aleknose, Laibgaliuose, Jūžintuose, Čivyliuose, Kamajuose, Duokiškyje, Kalviuose, Salose,  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 9.2.1 | Teritorijų rezervavimas vandentiekio infrastruktūrai. | Aukštakalniuose, Verksnionyse, Kazliškyje, Konstantinavoje, Kriaunose, Lašuose, Bagdoniškyje, Aleksandravėlėje, Pakriauniuose, Gediškiuose, Panemuny, Lailūnuose, Sriubiškiuose, Suvainiškyje, Apaščioj, Raikėnuose, Panemunėlyje ir Augustinavoje. | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 9.2.2 | Teritorijų rezervavimas vandenvalos infrastruktūrai | Projektų parengimas:Esamu nuotekų valymo įrenginių rekonstravimui Rokiškyje, Juodupėje, Kamajuose, Kriaunose, Obeliuose ir Pandėlyje; Naujų nuotekų valymo įrenginių statybai Skemuose, Žiobiškyje, Čedasuose, Sėlynėje, Degsniuose, Onuškyje, Lukštuose, Didsodėje, Maineivose, Aleknose, Laibgaliuose, Jūžintuose, Čivyliuose, Duokiškyje, Kalviuose, Salose, Aukštakalniuose, Verksnionyse, Kazliškyje, Konstantinavoje, Lašuose, Bagdoniškyje, Aleksandravėlėje, Pakriauniuose, Gediškiuose, Panemuny, Lailūnuose, Sriubiškiuose, Suvainiškyje, Apaščioj, Raikėnuose, Panemunėlyje ir  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 9.2.2 | Teritorijų rezervavimas vandenvalos infrastruktūrai | Augustinavoje | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.2.3 | Teritorijų rezervavimas atliekų tvarkymui: Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelėms Rokiškyje, Obeliuose, Pandėlyje ir Juodupėje; Biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelėms Pandėlio ir Šemetų savartynų vietose | Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.2.4 | Teritorijų rezervavimas dujų tiekimui: - Magistraliniam dujotiekiui į Rokiškį; - Rokiškio ir Panemunėlio dujų skirstymo stotims, įvertinant jų sanitarines apsaugos zonas | Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | BP sprendiniai yra įgyvendinami atsižvelgiant į konkrečius poreikius. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **II Išvados: 2008 - 2017 Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo plano įgyvendinimas**Teigiamos tendencijos: Gyvenamųjų vietovių struktūros rėmimas ir plėtra tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Rengiant TPD pagal rajono BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko, nes sprendiniuose numatytos pakankamai didelės urbanizuojamos teritorijos.Neigiamos tendencijos: 1. BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, neįvertinantys finansinių pajėgumų ir būtinybės rengti konkrečius TPD planuojamam laikotarpiui.2. Siekiant Europos Sąjungos paramos tikslinga dalį priemonių deleguoti į strateginius vystymo planus. BP rengimas ar atnaujinimas padėtų stiprinti gyvenamųjų vietovių integralumą, padidintų investicinio potencialo patrauklumą. O tai, padėtų pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.3. BP sprendiniuose tikslinga kryptingiau optimizuoti urbanizuojamų teritorijų apimtis ir sklaidą.2. Kraštovaizdžio apsaugaTeigiamos tendencijos: 1. BP sprendiniuose numatyti bendrieji gamtinio karkaso formavimo principai, kurie BP sprendinių kompetencijos ribose turi būti deleguojami į kito lygmens TPD, kur, atsižvelgiant į parengtas mokslines studijas ar programas turi būti tikslinami ir konkretizuojami.2. Taikant Europos struktūrinių fondų panaudojimo galimybes „kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose“ bei „kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ galima pretenduoti rengti savivaldybės dalių, miestų, miestelių bei kitų gyvenamųjų vietovių TPD keitimą ar koregavimą.Neigiamos tendencijos:1. Valstybės saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentų rengimą organizuoja LR AM;2. Nepakankamas RRSA dėmesys kraštovaizdžio apsaugai;3. Koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos rajone nebuvimas. Tikslinga parengti Rokiškio rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones.3. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymasTeigiamos tendencijos: Rajono BP sprendiniai KP atžvilgiu yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę.4. Rekreacinių teritorijų vystymasTeigiamos tendencijos: Rajono BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę.Neigiamos tendencijos:1. Dėl lėšų stokos sprendinių nuostatos įgyvendinamos labai vangiai.2. Rengiami tik pavieniai, nedidelės apimties projektai5. Žemės ūkio ir miškų teritorijosTeigiamos tendencijos:Žemės ir miškų ūkio aspektais rajono BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius.Neigiamos tendencijos:Nėra skatinimo valstybės paramos priemonėmis.6. Techninės infrastruktūros teritorijos6.1 Susisiekimo sistemaTeigiamos tendencijos:Susisiekimo sistemos aspektu rajono BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 Inžinerinės infrastruktūros vystymasTeigiamos tendencijos:BP sprendiniai yra tolygiai įgyvendinami ir konkretizuojami atsižvelgiant į konkrečius poreikius.7. Socialinės – kultūrinės infrastruktūros vystymasNeigiamos tendencijos: Socialinės infrastruktūros aspektu Bendrojo plano sprendiniuose be reikalo įvardinami labai konkretūs sprendiniai, bendrąja prasme nesantys bendrojo plano kompetencijose, o labiau tinkamos politiniam strateginiam planavimui.Teigiamos tendencijos: Gyvenamųjų teritorijų bei pramonės ir verslo teritorijų atžvilgiu Bendrojo plano sprendinių struktūrinių deformacijų nenustatyta, nes sprendiniuose numatytos pakankamai didelės urbanizuojamos teritorijos.Neigiamos tendencijos:BP sprendiniuose tikslinga kryptingiau optimizuoti urbanizuojamų teritorijų apimtis ir sklaidą.8. Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiamsTeigiamos tendencijos:BP sprendiniai yra įgyvendinami atsižvelgiant į konkrečius poreikius. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **III.**  | **Prognozės** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Rajono BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki BP skaičiuojamo laikotarpio pabaigos – 2018 metų sprendinių realizacija gali pasiekti 20-35% apimtį. Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IV.**  | **Siūlymai:** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Tikslinga visas Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemones numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus kiekvienos priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas iš dalies atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.Keičiant Rokiškio rajono bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dėl bendrojo plano keitimo:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Rajono BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę. Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą paraiškoms Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas.Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dėl bendrojo plano koregavimo:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiti siūlymai:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |