dėl Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

2019 m. vasario 20 d. Nr. TS-

Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

###### Savivaldybės meras Antanas Vagonis

Darutis Krivas

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

(savivaldybės pavadinimas)

**SAVIVALDYBIŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Surinkta lėšų, Eur** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 53230 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 71844 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos (delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui) | 37 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 125111 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 26109 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 10384 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 36493 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 161604 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 25022 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 13 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 25035 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 100089 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 53858 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 153947 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos | | 22884 |
| 2.1.1. | Repelentų įsigijimo, želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbų, aptvėrimo tvorų, medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimo ir jų įrengimo finansavimas | 1. Vykdytojas VĮ Rokiškio miškų urėdija. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-04-01, pabaiga 2018-12-13. Už 13850,18 Eur įsigytos medžiagos (repelentai, mechaninės miško želdinių ir žėlinių apsaugos nuo žvėrių, mediniai kuolai, vielos tinklas, skobos, individualios apsaugos medeliams). Atlikta įrengimo darbų už 9362,49 Eur. Prašoma kompensuoti suma – 23212,67 Eur. Kompensuota suma – 20774,04 Eur. 2. Vykdytojas Raimundas Nagelė. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-02-21, pabaiga 2018-12-13. Repelentų Trico įsigijimas – 925,00 Eur (be PVM). Atlikta darbų už 2268,00 Eur. Kompensuota suma – 2109,96 Eur. | 22884 |
| 2.2. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas | | 5010 |
| 2.2.1. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas | 1. Vykdytojas Audrius Bružas. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-01, pabaiga–2018-06-11. Žalos atlyginimo vertė – 167,92 Eur (vilkų sudraskytos 2 avys). 2. Vykdytojas Ričardas Bružas. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-01, pabaiga–2018-06-11. Žalos atlyginimo vertė – 244,24 Eur (vilkų sudraskytos 3 avys). 3. Vykdytojas Vytautas Druskis. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-18, pabaiga – 2017-05-30. Žalos atlyginimo vertė – 30,00 Eur (vilkų sudraskyta 1 ožka). 4. Vykdytojas Grimvydas Kutka. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-12, pabaiga – 2018-06-26. Žalos atlyginimo vertė – 519,64 Eur (vilkų sudraskyta 11 avių). 5. Vykdytojas Rasa Simaškaitė. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-08-22, pabaiga – 2018-09-06. Žalos atlyginimo vertė – 60,00 Eur (vilkų sudraskyta 1 ožka). 6. Vykdytojas Kazimieras Malcius. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-08-24, pabaiga – 2018-09-06. Žalos atlyginimo vertė – 203,68 Eur (vilkų sudraskyta 1 telyčaitė). 7. Vykdytojas Liucijus Vaikutis. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-08-22, pabaiga – 2018-09-06. Žalos atlyginimo vertė – 195,00 Eur (vilkų sudraskytos 2 avys). 8. Vykdytojas Jonas Tauteris. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-08-24, pabaiga – 2018-09-06. Žalos atlyginimo vertė – 166,68 Eur (vilkų sudraskyta 1 telyčaitė). 9. Vykdytojas Dalia Gudonienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-09-06, pabaiga – 2018-09-25. Žalos atlyginimo vertė – 79,91 Eur (vilkų sudraskyta 1 ėriavedė). 10. Vykdytojas Ingrida Čirputė. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-09-17, pabaiga – 2018-09-25. Žalos atlyginimo vertė –228,32 Eur (vilkų sudraskytos 3 avys). 11. Vykdytojas Jonas Matuliauskas. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-09-04, pabaiga – 2018-09-25. Žalos atlyginimo vertė – 157,39 Eur (vilkų sudraskyta 1 telyčia). 12. Vykdytojas Sergejus Salovas. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-09-18, pabaiga – 2018-09-25. Žalos atlyginimo vertė – 97,30 Eur (vilkų sudraskyta 1 avis). 13. Vykdytojas Juozas Gudonis. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-09-06, pabaiga – 2018-09-25. Žalos atlyginimo vertė – 165,53 Eur (vilkų sudraskytos 2 avys). 14. Vykdytojas Vidytis Rimiškis. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-09-18, pabaiga – 2018-09-26. Žalos atlyginimo vertė – 388,93 Eur (vilkų sudraskytos 4 avys). 15. Vykdytojas Vita Mačiulienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-10-11, pabaiga – 2018-10-24. Žalos atlyginimo vertė – 204,74 Eur (vilkų papjautos 8 avys). 16. Vykdytojas Adelė Bertašienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-10-11, pabaiga – 2018-10-21. Žalos atlyginimo vertė – 77,03 Eur (vilkų sudraskyta 1 avis). 17. Vykdytojas Arvidas Eigminas. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-10-15, pabaiga –2018-10-24. Žalos atlyginimo vertė –433,17 Eur (vilkų sudraskytos 4 avys). 18. Vykdytojas Simas Sadauskas. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-10-04, pabaiga –2018-10-24. Žalos atlyginimo vertė – 120,00 Eur (vilkų sudraskytos 2 ožkos). 19. Vykdytojas Arvydas Sirius. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-09-25, pabaiga – 2018-10-31. Žalos atlyginimo vertė – 140,05 Eur (vilkų sudraskyta1 avis). 20. Vykdytojas Eglė Baranauskaitė. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-09-05, pabaiga – 2018-10-31. Žalos atlyginimo vertė – 60,00 Eur (vilkų sudraskytos 3 ožkos). 21. Vykdytojas Rimantas Gražys. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-09-27, pabaiga – 2018-10-31. Žalos atlyginimo vertė – 147,49 Eur (vilkų papjautas 1 veršelis). 22. Vykdytojas Adolfas Araminas. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-11-15, pabaiga – 2018-12-07. Žalos atlyginimo vertė – 1123,17 Eur (vilkų sudraskyta 16 avių). | 5010 |
| 2.3. | Bebraviečių ardymo darbų finansavimas | | 2500 |
| 2.3.1. | Bebraviečių ardymo darbų finansavimas | 1. Vykdytojas Zina Jočienė. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-04-01, pabaiga –2018-12-13. Kompensuoti 5 bebraviečių ardymo darbai – 833,30 Eur.  2. Vykdytojas Mantas Jočys. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-04-01, pabaiga –2018-12-13. Kompensuoti 4 bebraviečių ardymo darbai – 666,70 Eur.  3. Vykdytojas Almantas Barauskas. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-04-01, pabaiga –2018-12-13. Kompensuoti 6 bebraviečių ardymo darbai – 1000,00 Eur. | 2500 |
|  | Iš viso: | | 30394 |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | **25012** |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1.** | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** | | **22305** |
| 4.1.1. | Biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių, numatytų Biologinės įvairovės išsaugojimo veiksmų plane, saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos priemonių įgyvendinimo darbų finansavimas | Parama projektui „Tarptautiniu mastu saugomo jūrinio erelio (*Heliaeetus Albicilla*) monitoringas“ vykdyti.  Vykdytojas – VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“. 2018-05-24 sutartis Nr. DS-322. Darbų pradžia – 2018-05-24, pabaiga – 2018-12-14. Atlikti darbai:  vykdyta jūrinių erelių natūralių ir dirbtinių lizdų priežiūra;  vykdytas jūrinių erelių monitoringas veisimosi sezono metu (tikrinti erelių lizdai, nustatytas perėjimo sėkmingumas, įvertinti trikdymo faktoriai);  vykdytas jauniklių žiedavimas, siekiant išsiaiškinti lietuviškos populiacijos dinamiką, išplitimą; išaiškintos tinkamiausios jūriniams ereliams vietos (veisimosi, migracijos metu). Sutartinė darbų kaina – 899,00 Eur. | 899 |
| 4.1.2. | Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančio Sosnovskio barščio kontrolės įgyvendinimo darbų finansavimas | Vykdytojas Šarūno Giniočio individuali veikla. 2018-06-14 sutartis Nr. DS-407. Sutartis sudaryta 24 mėnesiams ir galioja iki 2020-06-14. Darbų pradžia – 2018-06-14, darbų pabaiga (2018 m.) – 2018-10-12. Sutartinė kaina – 20000 Eur.  Atlikti Sosnovskio barščių naikinimo darbai 8,6 ha plote. Atliktų darbų vertė – 7722,79 Eur. | 7723 |
| 4.1.3. | Neigiamą poveikį aplinkai darančių bešeimininkių ir savivaldybei priklausančių statinių, įrenginių, jų liekanų griovimo, ardymo, tamponavimo darbų finansavimas | Urlių k., Kamajų sen. esančių bešeimininkių statinių (griuvėsių) griovimo darbai. Vykdytojas UAB „Astekas“, 2018-08-14 sutartis Nr. DS-544. Darbų pradžia – 2018-08-14. Sutartinė kaina – 21997,80 Eur. 2018 metais atlikta darbų už 13682,68 Eur. | 13683 |
| **4.2.** | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros ir plėtros priemonės** | | **0** |
| **4.3.** | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** | | **16927** |
| 4.3.1. | Atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo ar šalinimo darbų finansavimas | 1. Tiekėjas UAB OFFICE SYSTEM. 2018-04-06 PVM sąskaita faktūra GEV Nr.1805017. Nupirkta 6530 vnt. 120 l maišų šiukšlėms, 2018-04-10 PVM sąskaita faktūra GEV Nr.1805133. Nupirkta 5000 vnt. pirštinių ir 5000 vnt. 120 l maišų šiukšlėms, 2018-04-06 PVM sąskaita faktūra GEV Nr.1805378. Nupirkta 5000 vnt. 120 l maišų šiukšlėms. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-03-20, pabaiga – 2018-04-27. Prekių kaina – 1494,29 Eur.   2. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526, 2017-09-07 papildomas susitarimas Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-04-22, pabaiga –2018-05-14. Per akciją „Darom 2018“ surinktų bešeimininkių atliekų surinkimas, išvežimas ir sutvarkymas. Iš Rokiškio rajono teritorijos surinkta ir perduota atliekų tvarkytojams 17,240 t mišrių komunalinių atliekų, 11,240 t naudotų padangų, 1,860 t statybinių atliekų turinčių asbesto ir 21,080 t didžiųjų atliekų. Darbų kaina – 5708,92 Eur. | 7203 |
| 4.3.2. | Atliekų, kuriomis užteršta teritorija, nustatymo ir atliekomis užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo darbų finansavimas | 1. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526, 2017-09-07 papildomas susitarimas Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-11, pabaiga – 2018-07-10. Bešeimininkių atliekų Palūgės k., Obelių seniūnijoje surinkimas ir sutvarkymas. Didžiųjų atliekų kiekis – 1,200 t. Darbų kaina – 160,97 Eur. 2. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526, 2017-09-07 papildomas susitarimas Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-11, pabaiga– 2018-07-10. Bešeimininkių atliekų Paduobio, Didsodės ir Alksnių kaimuose Juodupės seniūnijoje surinkimas ir sutvarkymas. Sutvarkyta atliekų: didžiosios atliekos – 21,320 t, naudotos padangos – 0,330 t, statybinės atliekos turinčios asbesto – 2,800 t. Darbų kaina – 3402,66 Eur. 3. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526, 2017-09-07 papildomas susitarimas Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-11, pabaiga – 2018-07-19. Bešeimininkių atliekų Šetekšnų kaime Panemunėlio seniūnijoje surinkimas ir sutvarkymas. Sutvarkyta atliekų: didžiosios atliekos – 4,800 t, mišrios komunalinės atliekos – 2,600 t. Darbų kaina – 775,48 Eur. 4. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526, 2017-09-07 papildomas susitarimas Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-11, pabaiga – 2018-07-31. Bešeimininkių atliekų Jūžintų seniūnijoje surinkimas ir sutvarkymas. Sutvarkyta atliekų: didžiosios atliekos – 24,240 t, naudotos padangos – 0,600 t, nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos – 0,400 t. Darbų kaina – 3351,91 Eur. 5. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526, 2017-09-07 papildomas susitarimas Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-07-09, pabaiga – 2018-07-31. Bešeimininkių atliekų Kurklaičių II kaime Pandėlio seniūnijoje surinkimas ir sutvarkymas. Sutvarkyta atliekų: didžiosios atliekos – 2,720 t, naudotos padangos – 0,550 t. Darbų kaina – 427,28 Eur. 6. Vykdytojas AB „Rokiškio komunalininkas“. 2016-09-07 sutartis Nr. DS-526, 2017-09-07 papildomas susitarimas Nr. DS-526. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-09-04, pabaiga– 2018-09-20. Bešeimininkių atliekų Kavoliškio kaime Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje surinkimas ir sutvarkymas. Sutvarkyta atliekų: didžiosios atliekos – 8,120 t, naudotos padangos – 4,550 t. Darbų kaina – 1605,60 Eur. | 9724 |
| **4.4.** | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** | | **11404** |
| 4.4.1. | Savivaldybės aplinkos monitoringo programos 2018-2023 metams parengimas pagal Bendruosius savivaldybių aplinkos | Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos 2018-2023 metams parengimas. Vykdytojas UAB „Darnaus vystymosi institutas“. 2017-11-09 sutartis Nr. DS-706. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-11-09, pabaiga – 2018-04-13. Sutartinė kaina – 2450,00 Eur. | 2450 |
| 4.4.2. | Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos 2018-2023 metų įgyvendinimo darbų finansavimas | Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos 2018-2023 metams įgyvendinimas. Vykdytojas Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2018-07-20 sutartis Nr. DS-506/17994. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-07-20, pabaiga – 2024-03-31. Sutartinė kaina – 99825,00 Eur. 2018 metais atliktų darbų vertė – 8954,00 Eur. | 8954 |
| **4.5.** | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** | | **1169** |
| 4.5.1. | Spaudinių aplinkosaugine tema įsigijimas | 1. Vykdytojas – VšĮ „Ekologinio švietimo centras“. Laikraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumerata Rokiškio rajono mokykloms ir bibliotekoms (20 vnt.) 2018 m. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-11-30, pabaiga – 2018-12-07. Įsigijimo vertė – 880,00 Eur.  2. Vykdytojas – VšĮ „Baltijos miškai“. Leidinio „Miškai“ prenumerata Rokiškio rajono mokykloms ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijai (10 vnt.) 2019 m. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-11-30, pabaiga – 2018-12-06. Įsigijimo vertė – 289,30 Eur. | 1169 |
|  |  |  |  |
| **4.6.** | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** | | **31729** |
| 4.6.1. | Medžių ir krūmų genėjimo bei pavojų keliančių medžių šalinimo darbų finansavimas | 1. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2018-03-29 sutartis Nr. DS-158. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-03-29, pabaiga –2018-07-10. Obelių seniūnijos teritorijoje nupjauti pavojų keliantys medžiai. Darbų kaina – 3830,00 Eur. 2. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2018-05-03 sutartis Nr. DS-240. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-03, pabaiga – 2018-06-14. Kamajų seniūnijoje nupjautas 21 pavojų keliantis medis ir nugenėti 29 medžiai. Darbų kaina – 2800,00 Eur. 3. Vykdytojas UAB „Pjovėjai“. 2018-03-22 sutartis Nr. DS-131. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-03-22, pabaiga –2018-04-16. Kriaunų seniūnijoje nupjauta 18 pavojų keliančių medžių. Darbų kaina –1406,15 Eur. 4. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2018-12-10 sutartis Nr. DS-868. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-12-10, pabaiga – 2018-12-19. Jūžintų seniūnijoje nupjauta 16 pavojų keliančių medžių. Darbų kaina – 1664,96 Eur. 5. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2018-05-04 sutartis Nr. DS-247. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-04, pabaiga – 2018-06-12. Kazliškio seniūnijoje nupjauti 15 pavojų keliančių medžių, nugenėta 20 medžių. Darbų kaina – 1294,70 Eur. 6. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2018-05-16 sutartis Nr. DS-307. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-16, pabaiga – 2017-05-31. Juodupės seniūnijos teritorijoje nupjautas 51 pavojų keliantis medis. Darbų kaina – 3360,00 Eur. 7. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2018-03-19 sutartis Nr. DS-159. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-03-19, pabaiga – 2018-04-18. Rokiškio kaimiškosios seniūnijos teritorijoje nupjauta 40 pavojų keliančių medžių, nuo 87 medžių nugenėtos žemutinio vainiko šakos. Darbų kaina – 3480,00 Eur. 8. Vykdytojas UAB „Mano aplinka“. 2016-04-06 sutartis Nr. DS-172, 2016-09-226 papildomas susitarimas Nr. DS-548. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-04-09, pabaiga – 2018-04-25. Rokiškio miesto seniūnijos teritorijoje nupjauta 120 pavojų keliančių medžių, 64 medžiams formuoti medžio vainikai. Darbų kaina – 5250,00 Eur. 9. Vykdytojas UAB „Pjovėjai“. 2018-10-22 sutartis Nr. DS-751. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-10-22, pabaiga – 2017-12-07. Pandėlio seniūnijos teritorijoje nupjauti 50 pavojų keliančių medžių. Darbų kaina – 3599,75 Eur. 10. Vykdytojas SIA „Spero SK“. 2018-04-11 sutartis Nr. DS-192. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-04-11, pabaiga–2018-05-25. Panemunėlio seniūnijos teritorijoje nupjauta 25 vnt. pavojų keliančių medžių. Darbų kaina – 1410,00 Eur. | 28096 |
| 4.6.2. | Naujų želdynų ir želdinių darbų finansavimas | 1. Tiekėjas VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys. 2018-05-02 sutartis Nr. DS-239. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-02, pabaiga – 2018-11-28. Įsigyti ir pasodinti krūmų sodinukai Jūžintų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 350,29 Eur. 2. Tiekėjas VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys. 2018-05-02 sutartis Nr. DS-239. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-02, pabaiga – 2018-07-11. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 56,43 Eur. 3. Tiekėjas Jono Siniausko individuali įmonė. 2018-06-13 PVM sąskaita faktūra IND Nr. 5700270. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-13, pabaiga – 2018-06-14. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Kamajų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 235,60 Eur. 4. Tiekėjas ūkininkė Ekaterina Trukšnienė. 2018-05-10 sąskaita faktūra Nr. 00031139. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-10, pabaiga – 2018-05-25. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Kazliškio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 111,93 Eur. 5. Tiekėjas ūkininkė UAB agrofirma „Sėklos“. 2018-05-16 sąskaita faktūra Nr. ROK15001919. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-16, pabaiga – 2018-05-25. Įsigyta vejos žolių sėklų mišinys „Uniwersalna“. Įsigytų prekių kaina – 31,90 Eur. 6. Tiekėjas VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys. 2018-05-02 sutartis Nr. DS-239. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-02, pabaiga – 2018-05-25. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Kazliškio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 107,02 Eur. 7. Tiekėjas VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys. 2018-05-02 sutartis Nr. DS-239. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-02, pabaiga – 2018-10-29. Įsigyti ir pasodinti medžių sodinukai Juodupės seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 398,90 Eur. 8. Tiekėjas ūkininkė Rita Juškėnienė. 2018-06-21 sąskaita faktūra RJU Nr. 0000050. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-21, pabaiga – 2018-06-27. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Panemunėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 172,00 Eur. 9. Tiekėjas ūkininkė Ekaterina Trukšnienė. 2018-05-30 sąskaita faktūra Nr. 00031147. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-30, pabaiga – 2018-07-10. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai. Kriaunų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 150,00 Eur. 10. Tiekėjas ūkininkė Rita Juškėnienė. 2018-06-08 sąskaita faktūra RJU Nr. 0000048. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-06-08, pabaiga – 2018-06-26. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Juodupės seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 100,00 Eur. 11. Tiekėjas VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys. 2018-05-02 sutartis Nr. DS-239. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-02, pabaiga –2018-05-30. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Obelių seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 250,80 Eur. 12. Tiekėjas ūkininkas Vytautas Goštautas 2018-05-22 sąskaita faktūra VG Nr. 06. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-22, pabaiga – 2018-05-30. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Obelių seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 250,00 Eur. 13. Tiekėjas VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys. 2018-05-02 sutartis Nr. DS-239. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-02, pabaiga – 2018-10-24. Įsigyti ir pasodinti medžių sodinukai Kamajų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 97,56 Eur. 14. Tiekėjas Jono Siniausko individuali įmonė. 2018-10-12 PVM sąskaita faktūra IND Nr. 5700290. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-10-12, pabaiga – 2018-10-24. Įsigyti ir pasodinti gėlių svogūnėliai Kamajų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 164,40 Eur. 15. Tiekėjas ūkininkė Rita Čižiūnienė. 2018-05-29 PVM sąskaita faktūra RČ Nr. 1. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-29, pabaiga – 2018-06-19. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Pandėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 299,90 Eur. 16. Tiekėjas VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys. 2018-05-02 sutartis Nr. DS-239. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-02, pabaiga – 2018-06-19. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Pandėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 103,04 Eur. 17. Tiekėjas VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys. 2018-05-02 sutartis Nr. DS-239. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-02, pabaiga – 2018-11-09. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Panemunėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 77,15 Eur. 18. Tiekėjas VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys. 2018-05-02 sutartis Nr. DS-239. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-02, pabaiga – 2018-11-30. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 442,74 Eur. 19. Tiekėjas VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys. 2018-05-02 sutartis Nr. DS-239. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-02, pabaiga –2018-05-30. Įsigyti ir pasodinti medžių ir krūmų sodinukai Jūžintų seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 149,29 Eur. 20. Tiekėjas VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys. 2018-05-02 sutartis Nr. DS-239. Priemonės vykdymo pradžia – 2018-05-02, pabaiga – 2018-10-29. Įsigyti ir pasodinti medžių sodinukai Pandėlio seniūnijoje. Įsigytų prekių kaina – 84,02 Eur. | 3633 |
|  | Iš viso: | | **83534** |

**5.Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis, Eur** |
| 5.1. | | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 6099 |
| 5.2. | | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 23 |
| 5.3. | | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 70413 |
| 5.4. | Iš viso | | 76535 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

**SPRENDIMO** „**DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.**

Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos tikslas – finansuoti savivaldybės vykdomas aplinkos apsaugos priemones, numatytas Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnyje.

**Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas.**

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos monitoringo įstatymas, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas, Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas.

**Sprendimo projekto esmė.**

Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos finansavimo pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybių biudžete savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.

Specialiosios programos finansavimo šaltiniai:

1) juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką (2018 metais surinkta 53230 Eur). Delspinigiai savivaldybės aplinkos apsaugos fondui sudarė 37 Eur;

2) medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (2018 metais surinkta 26109 Eur);

3) juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius (2018 metais surinkta 71844 Eur).

Specialiosios programos lėšos naudojamos:

1) aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais. Šioms priemonėms panaudota 83534 Eur.

Už 7723 Eur 8,6 ha plote atlikti Sosnovskio barščių naikinimo darbai, parengta Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa 2018-2023 metams. Pasirašyta sutartis su Vilniaus Gedimino technikos universitetu dėl šios programos vykdymo darbų. 2018 metais atliktų darbų vertė – 8954,00 Eur. Pradėti griauti bešeimininkiai pastatai Urlių k., Kamajų sen. Šiuos pastatus nugriauti savivaldybę įpareigojo teismas savo sprendimu.

2018 metais Rokiškio rajone surinkta 125,650 t bešeimininkių atliekų: mišrių komunalinių atliekų – 19,840 t, didžiųjų atliekų – 83,480 t, naudotų padangų – 17,270 t, statybinių atliekų turinčių asbesto – 4,660 t ir nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų – 0,400 t. Bešeimininkių atliekų tvarkymas kainavo 16927 Eur. Želdynų ir želdinių tvarkymo ir veisimo darbams panaudota 31729 Eur.

2) Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (20 procentų Specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą). 2018 metais skirta 25012 Eur. Prioritetinės sritys 2018 metais buvo alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, psichinės sveikatos stiprinimas, užkrečiamųjų ligų profilaktika bei aplinkos apsaugos sveikatinimas. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programos 2018 m. ataskaita ir 2019 m. sąmata bus tvirtinama Rokiškio rajono savivaldybės taryboje 2019 m. kovo mėn.

3) finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės), atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą, bebraviečių ardymo darbams finansuoti – įplaukos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą. Šiai priemonei skirta 30394 Eur, iš kurių 5010 Eur vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas, 2500 Eur bebraviečių ardymo darbų finansavimui ir 22884 Eur panaudota repelentų įsigijimui, želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbams, aptvėrimo tvorų, medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimui ir jų įrengimo finansavimui.

Specialiosios programos lėšos, nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitiems metams numatytoms priemonėms finansuoti.

Savivaldybės institucija ataskaitą, o prireikus – ir papildomą informaciją apie Specialiosios programos priemonių vykdymą teikia Aplinkos ministerijai jos nustatyta tvarka.

Specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems šiame Įstatyme tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių inspekcija pasiūlo savivaldybėms per tris mėnesius pervesti į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Jeigu savivaldybės Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlyme nurodytu laiku neperveda lėšų, Valstybinė mokesčių inspekcija priima sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti lėšas ne ginčo tvarka yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Ne ginčo tvarka išieškotos lėšos pervedamos į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos, ir naudojamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme numatytiems tikslams.

**Galimos pasekmės, priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:**

**teigiamos** – buvo laikomasi teisės aktų reikalavimų;

**neigiamos** – nebuvo.

**Finansavimo šaltiniai ir lėšų poreikis**.

Sprendimo įgyvendinimui papildomų savivaldybės biudžeto lėšų nereikėjo.

**Kokia sprendimo nauda Rokiškio rajono gyventojams.**

Rokiškio rajono gyventojams sudaromos sąlygos į sveikesnę ir saugesnę aplinką. Buvo finansuojamos savivaldybės vykdomos aplinkos apsaugos priemonės: sutvarkytos atliekos, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti, organizuota akcija „Darom 2018“, sutvarkytos jos metu surinktos, ūkininkams atlyginta vilkų ūkiniams gyvūnams padaryta žala, finansuota bebraviečių ardymo darbai bei želdinių apsaugos priemonės nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, bendrojo naudojimo teritorijose nupjauti pavojų keliantys medžiai, pasodinti nauji želdiniai. Parengta ir pradėta įgyvendinti Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa 2018-2023 metams, apie tai informuojami rajono gyventojai.

**Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais**

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

**Antikorupcinis vertinimas.** Teisės akte nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, susijusių su Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies numatytais veiksniais, todėl teisės aktas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Darutis Krivas