

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“**

**2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO**

2019 m. birželio 28 d. Nr. TS-

Rokiškis

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2019 m. birželio 11 d. raštą Nr. 18 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2019–2021 m. veiklos plano pateikimo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos planą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas

Leonas Butėnas

Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“**

**2019–2021 M. VEIKLOS PLANAS**

**I SKYRIUS**

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ (toliau – Bendrovė)
2019–2021 m. veiklos planas (toliau – Veiklos planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio
4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, 48 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11.

 2. Bendrovės veiklos plano paskirtis – numatyti ir aprašyti Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos strategines kryptis ir priemones, užtikrinančias saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą ir paviršinių nuotekų tvarkymą Rokiškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje ir šių paslaugų plėtrą.

3. Veiklos plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.

**II SKYRIUS**

**VYKDOMA VEIKLA**

4. Bendrovė įsteigta 2002 m. gruodžio 31 d.

 5. Pagrindinė Bendrovės veikla yra geriamojo vandens tiekimas (išgavimas, ruošimas, pristatymas, pardavimas) ir nuotekų tvarkymas (surinkimas, laikymas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir valant susidariusių atliekų (dumblo) tvarkymas). Bendrovė vykdo ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą.

6. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr.O3-468 Bendrovei suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-62.

 Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-240 ,,Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, Bendrovę paskyrė viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje bei pavedė vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Rokiškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2018 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-19 ,,Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, Bendrovę paskyrė paviršinių nuotekų tvarkytoju.

7. Pagrindinės veiklos paslaugas bendrovė teikia Rokiškio miesto ir rajono gyventojams (vartotojams) bei įmonėms, įstaigoms (abonentams). Bendrovė vartotojams ir abonentams 2018 m. patiekė 1 280 600 kub. m geriamojo vandens ir sutvarkė (išvalė) 1 400 400 kub. m nuotekų.

8. Bendrovėje dirba 64 darbuotojai.

9. Bendrovės finansiniai rodikliai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodiklis | 2017 m. | 2018 m. | Skirtumas (+, -) | Pokytisproc. |
| tūkst. Eur | tūkst. Eur | tūkst. Lt |  |
| Pajamos | 1481,39 | 1654,5 | +173,11 | +11,69 |
| Išlaidos | 1500,19 | 1632,8 | +132,61 | +8,84 |
|  Nuostolis (-); Pelnas (+).  | -26,22 | + 21,73 |  |  |

 10. Realizacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiklos sritis | Realizuotas (parduotas) kiekis tūkst. kub. / m | Pokytistūkst. kub. / m Skirtumas (+, -) | Pokytisproc. |
| 2017 m. | 2018 m. |
| Vandens tiekimas | 1 013,40 | 1 071,64 | +57,24 | +5,7 |
| Nuotekų tvarkymas | 703,70 | 701,30 | -2,4 | -0,3 |

11. Prisijungusiųjų prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų vartotojų ir abonentų skaičius (vnt.):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Vandens tiekimas | Skirtumas(+, -) | Pokytisproc. | Nuotekų tvarkymas | Skirtumas(+, -) | Pokytisproc. |
| 2017 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2018 m. |
| Vartotojai  | 9 597  | 9 735 |  +138 | +1,4 | 7 812 | 7850 | +38 | +0,5 |
| Abonentai  | 684 | 706 | +22 | +3,2 | 559 | 575 | +16 | +2,9 |
| Iš viso | 10 281 | 10 441 | +160 | +1,6 | 8 371 | 8425 | +54 | +0,6 |

**III SKYRIUS**

**NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS**

 12. Bendrovės 100 proc. akcijų nuosavybės teise priklauso Rokiškio rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė).

 13. Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. sausio 1 d. – 5 681 296,91 Eur
Ilgalaikio turto vertė 2019 m. sausio 1 d. – 12 643 510 Eur.

 14. Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje naudojamas turtas ir jo technologiniai rodikliai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turto pavadinimas | Matovnt. | Kiekis | Projektinis pajėgumas tūkst.kub. m/m. | 2018 m. faktinis pajėgumas tūkst. kub. m/m. |
| Vandens gręžiniai | vnt. | 48 | 6 718,3 | 6 718,3 |
| Vandentiekio bokštai | vnt. | 12 | - | - |
| Vandens pakėlimo stotys | vnt. | 1 | 8 760,0 | 8 760,0 |
| Vandens ruošimo įrenginiai | vnt. | 17 | 4 730,3 | 4 730,3 |
| Vandentiekio tinklai | km | 176,8 | - | - |
| Nuotekų tinklai | km | 113 | - | - |
| Nuotekų perpumpavimo siurblinės | vnt. | 29 | 7 574 | 7 574 |
| Nuotekų valyklos: biologinis valymas | vnt. | 9 | 2 481 | 2 481 |
| Nuotekų valyklos su azoto ir fosforo šalinimu | vnt. | 9 | 2 481 | 2 481 |
| Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai | vnt. | 1 | 32 | 32 |

**IV SKYRIUS**

**VEIKLOS KRYPTYS**

15. Pagrindinės Bendrovės veiklos kryptys:

15.1. vykdant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą siekti, kad būtų įgyvendinamas Rokiškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas;

15.2. užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams bei sudaryti vienodas sąlygas kuo didesniam fizinių ir juridinių asmenų kiekiui prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tinklų;

15.3. įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimus dėl neturinčių licencijų vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų paslaugų perėmimo;

15.4. tobulinant technologinius procesus, mažinti elektros energijos sąnaudas;

15.5. palaikyti geriamojo vandens kokybės reikalavimus;

15.6. užtikrinti saugų nuotekų perpumpavimą ir išvalymą.

**V SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS**

16. Centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Rokiškio rajono savivaldybėje užtikrintas tik kiek daugiau nei pusei teritorijos gyventojų. Siekiant efektyviai valdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Rokiškio rajone, būtina atlikti esamos vandentvarkos infrastruktūros inventorizaciją. Tai numatoma padaryti pasinaudojant šiam tikslui planuojamomis Europos Sąjungos fondų lėšomis.

17. Viena pagrindinių Bendrovės veiklos problemų – dideli vandens ir nuotekų nuostoliai tinkluose. Eksploatuojamos trasos, ypač kaimuose, senos, daugumoje visiškai susidėvėjusios. Susidėvėjusiuose vamzdynuose ženkliai sumažėja atsparumas grunto deformacijoms (elastingumas) taip pat vamzdynai stipriai paveikti korozijos, todėl dažnai atsiranda įtrūkimai, lūžimai ir įvyksta avarijos. Todėl tikslinga vykdyti senų vandentvarkos tinklų rekonstrukciją.

18. Bendrovės ilgalaikio turto atnaujinimas (vandens ir nuotekų tinklų remontas, uždaromosios armatūros įrengimas, automatikos atnaujinimas) mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas.

**VI SKYRIUS**

**RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS**

19. Bendrovė kasmet siekia racionaliai naudoti gamtos išteklius, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose.

20. Numatomos priemonės, prisidėsiančios prie racionalaus gamtos išteklių naudojimo:

20.1. Gavus dalinį finansavimą iš ES fondų, numatoma rekonstruoti esamus ir nutiesti naujus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus;

20.2. stebėti vandens nutekėjimą ir operatyviai šalinti gedimus, ne rečiau kaip kartą metuose patikrinti vandens skaitiklius bei analizuojant SCADA duomenis operatyviai reaguoti į vandens vartojimo netolygumus tuo pačiu nustatant galimas avarijas vandentiekyje;

20.3. siekiant mažinti papildomo lietaus vandens patekimą bei gruntinio vandens infiltraciją į buitinių nuotekų tinklus, atlikti vamzdynų praplovimo darbus, senų vamzdynų diagnostiką, patikrinti, ar lietaus kanalizacijos tinklai neįjungti į buitinių nuotekų tinklus, renovuoti labiausiai nusidėvėjusius nuotekų tinklus.

21. Bendrovė, siekdama mažinti aplinkos taršą ir skatinti gyventojus jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų, įgyvendino ir numato įgyvendinti šias priemones:

21.1. Nustatytos gyventojų nesijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų priežastys:

- nuotekų tvarkymas, nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kada nevalytos nuotekos išleidžiamos tiesiai ar iš nesandarių išgriebimo duobių į drenažo sistemas, nuotekos teršia paviršinius vandenis, infiltruojamos į gruntą;

- lėšų trūkumas;

21.2. tęsiamas bendradarbiavimas su Panevėžio regiono Aplinkos apsaugos departamento Rokiškio rajono agentūra. Bendrovės atstovai kartu su Rokiškio rajono agentūros inspektoriais ir toliau nuolat tikrins vietoves, kuriose nutiesti centralizuoti nuotekų surinkimo tinklai. Nustačius pažeidėjus, kurie nuotekas tvarko, nesilaikydami teisės aktais nustatytų reikalavimų, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka jie bus raginami jungtis prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos;

 21.3. supaprastintos prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų tvarkos taikymas. Bendrovė nereikalauja vandentiekio įvado ar nuotekų išvado įrengimo projekto, kai prisijungimą vykdo atestuota statybos įmonė. Vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai teisiškai registruojami pagal rangovo atliktas išpildomąsias nuotraukas;

 21.4. siekiant didinti gyventojų sąmoningumą ir informuotumą, numatomas gyventojų ekologinio švietimo suaktyvinimas. Numatoma reguliariai informuoti gyventojus apie centralizuoto nuotekų tvarkymo naudą, neteisėto nuotekų tvarkymo žalą gamtai, baudas už neteisėtą nuotekų tvarkymą ir pan.

**VII SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS**

 22. Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

 23. Taikomos ir numatomos geriamojo vandens tiekimo paslaugų kokybės gerinimo priemonės:

 23.1. tiekiamo vandens kokybė tikrinama visose vandenvietėse ir skirstomuosiuose tinkluose, vadovaujantis geriamojo vandens programinės priežiūros planais, suderintais su Rokiškio valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Įgyvendinant šiuos planus, užtikrinama, kad geriamojo vandens kokybė iš esmės atitinka Lietuvos higienos normos 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus;

 23.2. numatoma vandens gerinimo įrenginių nauja statyba bei rekonstrukcija (Juodupės mstl., Lukštų k., Onuškio k., Skemų k., Pandėlio k., Sriubiškių k., Ragelių k., Čivylių k., Didsodės k., Duokiškio mstl., Gediškių k., Stasiūnų k., Degsnių k., Sėlynės k.) ir nuotekų valyklos statyba Laibgalių k., bei Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija;

**VIII SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS IR LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI**

 24. Bendrovėgeriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir renovaciją 2019–2021 m. laikotarpiu planuoja vykdyti iš ES fondų ir Bendrovės lėšų, remonto atstatomuosius darbus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimą – iš Bendrovės nuosavų lėšų.

25. Visos Bendrovės 2019–2021 m. numatomos investicijos pateikiamos pridedamoje lentelėje:

|  |
| --- |
| **Uždarosios akcinės bendrovės ,,Rokiškio vandenys“** |
| **2019 – 2021 metų veiklos planas** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Eil. Nr. | Objektų ir numatomų darbų pavadinimai | Įrenginio parametrai (charakteristika) | Orientacinė vertė, Eur  | Bendrovės lėšos, Eur | Finansavimo šaltinis | Įvykdymo metai | Paslauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I.** | **ROKIŠKIO m.** |   |   |   |   |   |   |
| **1.** | **Rokiškio vandenvietė** |   | **188.000,00** | **188.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Gręžinių remontas | 3 vnt. | 35.000,00 | 35.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Gavyba |
| 1.2. | Vandenvietės aptvėrimas | apie 1 km | 18.000,00 | 18.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Gavyba |
| 1.3. | Pastato-išpurškimo rezervuaro rekonstrukcija |   | 50.000,00 | 50.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Gavyba |
| 1.4. | Pastato garažo (katilinės) rekonstrukcija |   | 20.000,00 | 20.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Šalinimas |
| 1.5. | Administracinio pastato remontas |   | 50.000,00 | 50.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2021 |   |
| 1.6. | Vandenbokščio remontas  |   | 15.000,00 | 15.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2021 | Gavyba |
| **2.** | **Rokiškio vandentiekio tinklai** |   | **508.000,00** | **255.000,00** |  |   |   |
| 2.1. | Vandentiekio tinklų Rokiškio m. (Kauno, Taikos, Perkūno, Respublikos, Panevėžio, Pramonės ir Jaunystės gatvėse) renovavimas | apie 2 km | 355.000,00 | 175.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Tiekimas |
| 2.2. | Vandentiekio tinklų Rokiškio m. (Rūtų, Aguonų, Kaštonų, Pavasario, Partizanų, Nemunėlio, Sėlių, A. Strazdelio ir Stoties gatvėse) statyba | apie 2 km | 146.000,00 | 73.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Tiekimas |
| 2.3. | Gaisrinių hidrantų renovacija | 2 vnt. | 3.000,00 | 3.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Tiekimas |
| 2.4. | Vandentiekio šulinių remontas |   | 4.000,00 | 4.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Tiekimas |
| **3.** | **Rokiškio nuotekų tinklai** |   | **637.000,00** | **295.000,00** |  |   |   |
| 3.1. | Nuotekų slėginių tinklų Rokiškio m. (nuo Daržų g. NS - iki Rokiškio NVĮ) renovavimas | apie 2 km | 500.000,00 | 250.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
| 3.2. | Nuotekų tinklų Rokiškio m. (Rūtų g.) statyba | apie 0,2 km | 20.000,00 | 10.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
| 3.3. | Nuotekų tinklų statyba Rokiškio aglomeracijoje | apie 1 km | 113.000,00 | 31.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
| 3.4. | Nuotekų šulinių remontas |   | 4.000,00 | 4.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Šalinimas |
| **4.** | **Rokiškio nuotekų siurblinės** |   | **23.000,00** | **23.000,00** |  |   |  |
| 4.1. | Nuotekų siurblinės (Daržų g.) renovavimas |   | 23.000,00 | 23.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Šalinimas |
| **5.** | **Rokiškio nuotekų valymo įrenginiai** |   | **1.537.000,00** | **439.000,00** |  |   |   |
| 5.1. | Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija |   | 1.260.000,00 | 250.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Valymas |
| 5.2. | Orapučių keitimas |   | 44.000,00 | 44.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Valymas |
| 5.3. | Dumblo utilizavimas (išvežimas)  | apie 17000 m3 | 176.000,00 | 88.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Valymas |
| 5.4. | Fekalinių siurblių ir maišyklių remontas |   | 6.000,00 | 6.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Valymas |
| 5.5. | Fekalinių siurblių ir maišyklių įsigijimas |   | 16.000,00 | 16.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Valymas |
| 5.6. | Dumblo sausinimo įrenginio remontas |   | 8.000,00 | 8.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Valymas |
| 5.7. | Automatinių mechaninių grotų remontas |   | 10.000,00 | 10.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Valymas |
| 5.8. | Bioreaktoriaus renovacija |   | 10.000,00 | 10.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Valymas |
| 5.9. | Laboratorinė įrangos įsigijimas |   | 4.000,00 | 4.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Valymas |
| 5.10. | Kompiuterinės įrangos įsigijimas |   | 3.000,00 | 3.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Valymas |
| **6.** | **Rokiškio paviršinių nuotekų tinklai** |   | **16.000,00** | **16.000,00** |  |   |   |
| 6.1. | Pralaidų rekonstrukcija ir statyba |   | 2.000,00 | 2.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | KL |
| 6.2. | Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir statyba |   | 8.000,00 | 8.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | KL |
| 6.3. | Paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo griovių rekonstrukcija |   | 2.000,00 | 2.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | KL |
| 6.4. | Paviršinių nuotekų šulinių ir latakų remontas |   | 4.000,00 | 4.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | KL |
| **II.** | **KAVOLIŠKIO k.** |   |   |   |   |   |   |
| **1.** | **Kavoliškio vandentiekio tinklai** |   | **131.000,00** | **65.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Vandentiekio tinklų Kavoliškio k. (Sodo, Parko, Melioratorių g.) renovavimas | apie 1 km | 95.000,00 | 47.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Tiekimas |
| 1.2. | Vandentiekio tinklų Kavoliškio k. (Sodo g.) statyba | apie 0,4 km | 36.000,00 | 18.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Tiekimas |
| **2.** | **Kavoliškio nuotekų tinklai** |   | **215.000,00** | **107.000,00** |  |   |   |
| 2.1. | Nuotekų tinklų plėtra Rokiškio rajone Kavoliškio gyvenvietėje (Sodo, Vilties, Ramybės, Talantų g.) | apie 1,6 km | 215.000,00 | 107.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
| **III.** | **BAJORŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| **1.** | **Bajorų vandentiekio tinklai** |   | **32.000,00** | **16.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Vandentiekio tinklų Bajorų k. (Ryto g.) statyba | apie 0,3 km | 32.000,00 | 16.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Tiekimas |
| **2.** | **Bajorų nuotekų siurblinės** |   | **13.000,00** | **13.000,00** |  |   |   |
| 2.1. | Nuotekų siurblinės Nr. 1 renovacija |   | 7.000,00 | 7.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
| 2.2. | Nuotekų siurblinės Nr. 2 renovacija |   | 3.000,00 | 3.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
| 2.3. | Nuotekų siurblinės Nr. 3 renovacija |   | 3.000,00 | 3.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
| **IV.** | **JUODUPĖS mstl.** |   |   |   |   |   |   |
| **1.** | **Juodupės vandenvietė** |   | **227.000,00** | **114.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Juodupės (Raišių) vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija |   | 227.000,00 | 114.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Tiekimas |
| **2.** | **Juodupės vandentiekio tinklai** |   | **269.000,00** | **134.000,00** |  |   |   |
| 2.1. | Vandentiekio tinklų Juodupės mstl. ir Raišių k. (Liepų, Palangos, Aukštaičių, Darbininkų ir Tarybų g.) statyba | apie 2,63 km | 213.000,00 | 106.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Tiekimas |
| 2.2. | Vandentiekio tinklų Juodupės mstl. ir Raišių k. (Kalnų g.) rekonstrukcija | apie 0,62 km | 56.000,00 | 28.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Tiekimas |
| **3.** | **Juodupės nuotekų valymo įrenginiai** |   | **15.000,00** | **15.000,00** |  |   |   |
| 3.1. | Juodupės NVĮ remontas |   | 15.000,00 | 15.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 | Valymas |
| **V.** | **OBELIŲ m.** |   |   |   |   |   |   |
| **1.** | **Obelių vandenvietė** |   | **10.000,00** | **10.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Obelių vandens gerinimo įrenginių remontas |   | 10.000,00 | 10.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Tiekimas |
| **VI.** | **PANDĖLIO m.** |   |   |   |   |   |   |
| **1.** | **Pandėlio vandenvietė** |   | **10.000,00** | **10.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Pandėlio vandens gerinimo įrenginių remontas |   | 10.000,00 | 10.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Tiekimas |
| **2.** | **Pandėlio nuotekų siurblinės** |   | **2.000,00** | **2.000,00** |  |   |   |
| 2.1. | Nuotekų siurblinės Nr. 1 remontas |   | 2.000,00 | 2.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
| **VII.** | **KRIAUNŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| **1.** | **Kriaunų nuotekų siurblinės** |   | **4.000,00** | **4.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Nuotekų siurblinės Nr. 1 remontas |   | 2.000,00 | 2.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
| 1.2. | Nuotekų siurblinės Nr. 2 remontas |   | 2.000,00 | 2.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
| **VIII.** | **LAIBGALIŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| **1.** | **Laibgalių nuotekų tinklai** |   | **700.000,00** | **350.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Nuotekų tinklų plėtra Laibgalių k. | apie 4,94 km | 700.000,00 | 350.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
| **2.** | **Laibgalių nuotekų valymo įrenginiai** |   | **140.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 2.1. | Nuotekų valymo įrenginių statyba Laibgalių k. | 35 m3/parą | 140.000,00 | 70.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2017-2018 | Valymas |
| **IX.** | **PANEMUNĖLIO glž. st.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Panemunėlio glž. st. nuotekų siurblinė** |   | **2.000,00** | **2.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Nuotekų siurblinės Nr. 1 remontas |   | 2.000,00 | 2.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Šalinimas |
|   |  |   |   |   |   |   |   |
| **X.** | **ONUŠKIO k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Onuškio vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019 | Gavyba |
| 2. | **Onuškio nuotekų valymo įrenginiai** |   | **10.000,00** | **10.000,00** |  |   |   |
| 2.1. | Nuotekų valymo įrenginių remontas |   | 10.000,00 | 10.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Valymas |
| **XI.** | **LUKŠTŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Lukštų vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019 | Gavyba |
| **XII.** | **SKEMŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Skemų vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019 | Gavyba |
| **XIII.** | **PANDĖLIO k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Pandėlio k. vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Gavyba |
| **XIV.** | **SRIUBIŠKIŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Sriubiškių k. vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2020 | Gavyba |
| **XV.** | **RAGELIŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Ragelių k. vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2020 | Gavyba |
| **XVI.** | **ČIVYLIŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Čivylių k. vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2020 | Gavyba |
| **XVII.** | **DIDSODĖS k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Didsodės k. vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2020 | Gavyba |
| **XVIII.** | **DUOKIŠKIO mstl.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Duokiškio mstl. vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2020 | Gavyba |
| **XIX.** | **GEDIŠKIŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Gediškių k. vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2021 | Gavyba |
| **XX.** | **STASIŪNŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Stasiūnų k. vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2021 | Gavyba |
| **XXI.** | **DEGSNIŲ (MITRAGALIO) k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Degsnių k. vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2021 | Gavyba |
| **XXII.** | **SĖLYNĖS k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Sėlynės k. vandenvietė** |   | **70.000,00** | **70.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba |   | 70.000,00 | 70.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2021 | Gavyba |
| **XXIII.** | **ROKIŠKIO r.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Rokiškio r. vandentiekio ir nuotekų tinklai** |   | **77.000,00** | **38.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Vandentvarkos infrastruktūros inventorizavimas ir įteisinimas |   | 77.000,00 | 38.000,00 | ES, LR ir UAB,, Rokiškio vandenys" | 2019-2020 | Tiekimas, Šalinimas |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Planuojamas vandentvarkos ūkių perėmimas:** |   |
| **XXIV.** | **LAŠŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Lašų k. vandenvietė** |   | **35.000,00** | **35.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Vandentvarkos turto išpirkimas |   | 30.000,00 | 30.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019 | Gavyba |
| 1.2. | Vandentvarkos turto remontas |   | 5.000,00 | 5.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019 | Gavyba |
| **XXV.** | **PAKRIAUNIŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Pakriaunių k. vandenvietė** |   | **5.000,00** | **5.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Vandentvarkos turto remontas |   | 5.000,00 | 5.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019 | Gavyba |
| **XXVI.** | **ZARINKIŠKIŲ k.** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Zarinkiškių k. vandenvietė** |   | **5.000,00** | **5.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Vandentvarkos turto remontas |   | 5.000,00 | 5.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019 | Gavyba |
| **XXVII.** | **OBELIŲ k. (Pandėlio sen.)** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Obelių k. vandenvietė** |   | **5.000,00** | **5.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Vandentvarkos turto remontas |   | 5.000,00 | 5.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2020 | Gavyba |
| **XXVIII.** | **ALEKNŲ k. (Raupių k.)** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | **Aleknų k. vandenvietė** |   | **5.000,00** | **5.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Vandentvarkos turto remontas |   | 5.000,00 | 5.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2020 | Gavyba |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **XXIX.** | **ĮRANGA** |   |   |   |   |   |   |
| 1. |  |   | **286.000,00** | **286.000,00** |  |   |   |
| 1.1. | Krovininio automobilio įsigijimas | iki 3,5 t. | 30.000,00 | 30.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 |   |
| 1.2. | Hidrodinaminės asinizacinės mašimos įsigijimas | Cisternos talpa 8 m³  | 150.000,00 | 150.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 |   |
| 1.3. | Lengvųjų/komercinių automobilių įsigijimas | 3 vnt. | 60.000,00 | 60.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 |   |
| 1.4. | Vamzdynų apžiūros kameros įsigijimas |   | 4.000,00 | 4.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 |   |
| 1.5. | Kompiuterinės įrangos atnaujinimas |   | 5.000,00 | 5.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 |   |
| 1.6. | Kilnojamų įrankių įsigijimas |   | 10.000,00 | 10.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2021 |   |
| 1.7. | Vandenviečių dispečerizacija |   | 15.000,00 | 15.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2022 | Gavyba |
| 1.9. | Klientų apskaitos ir buhalterinės programų atnaujinimas |   | 12.000,00 | 12.000,00 | UAB,,Rokiškio vandenys" | 2019-2020 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | Iš viso: | **6.017.000,00** | **3.427.000,00** |  |  |  |

 26. Veiklos planui įgyvendinti planuojami finansavimo šaltiniai:

 26.1. nuosavo ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos – 1 827 000 Eur;

 26.2. ES fondų lėšos – 2 590 000 Eur;

 26.3. paskolos (EIB) – 1 600 000 Eur.

 27. Įgyvendinus projektus, vartotojai bus aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, projekto teritorijoje sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminio vandens išteklių taršos rizika, pagerės teikiamų paslaugų kokybė. Prognozuojama, kad Veiklos plano įgyvendinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms žymios įtakos neturės.

28. Veiklos plano rengėjas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūkio subjektopavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė„Rokiškio vandenys“ | Atsakingo asmens vardas, pavardė | Leonas Butėnas |
| Pareigos | Direktorius |
| Telefono numeris  | 8 652 74916 |
| Kodas | 173741535 | El. paštas | info@rokvandenys.lt |
| Veiklos plano parengimo data | 2019-06-11 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

**TEIKIAMO PROJEKTO „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-06-11

Rokiškis

 **Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.** Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos planą.

 **Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas.** Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklės, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11.

 **Sprendimo projekto esmė.** Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planai rengiami ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir tvirtinami savivaldybės tarybos.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-123 pritarė 2014-2018 metų veiklos ir plėtros planui. Dabar tikslinga patvirtinti 2019-2021 m. veiklos planą, nes baigėsi galioti 2015 m. patvirtintos (trejų metų laikotarpiui) paslaugų bazinės kainos.

 Atsižvelgiant į patvirtintą trejų metų veiklos planą, bus rengdami geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų projektai, kurie teikiami derinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

 2019–2021 m. UAB „Rokiškio vandenys“ veiklos planas yra parengtas atsižvelgiant į bendrovės valdybos ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą 2019–2023 m. bendrovės veiklos strategiją.

 **Galimos pasekmės, priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:**

 teigiamos – bus laikomasi teisės aktų reikalavimų, apskaičiuota ekonomiškai pagrįsta kaina;

neigiamų pasekmių nenumatoma.

 **Kokia sprendimo nauda Rokiškio rajono gyventojams.** Įgyvendinus patvirtintą veiklos planą, pagerės Rokiškio r. gyventojams teikiamų paslaugų kokybė.

 **Finansavimo šaltiniai ir lėšų poreikis**: Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis nenumatomas.

 **Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais**: Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

 **Antikorupcinis vertinimas**. Teisės akte nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, susijusių su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytais veiksniais, todėl teisės aktas nevertinamas antikorupciniu požiūriu.

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė