PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu

Nr. AV-1012

**DAUGIABUČIŲ NAMŲ ROKIŠKIO RAJONE I ETAPO RENOVACIJOS**

**GRAFIKAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Juodupės daugiabučiai | Obelių daugiabučiai | Rokiškio daugiabučiai | Pastabos |
| Finansavimo  Paieška | Iki 2013-12-10 | Iki 2013-12-10 | Iki 2013-12-10 |  |
| Rangos darbų (kartu su projektavimu) pirkimas | Iki 2014-02-01 | Iki 2014-02-01 | Iki 2014-02-01 |  |
| Rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas | Iki 2014-02-01 | Iki 2014-02-01 | Iki 2014-02-01 |  |
| Techninio projekto parengimas | Iki 2014-05-01 | Iki 2014-05-01 | Iki 2014-05-01 |  |
| Daugiabučių namų modernizavimo darbai | Iki 2014-12-31 | Iki 2014-12-31 | IKI 2014-12-31 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_